# 규조 도감 색인 — 진척 보고서 (5차)

작성일 2026-09-20 저장소 github.com:koprifossillab/DiaRUGA (도구·산출 JSON) · 자료는 NAS Diadiction/ (/nfs/temp-share/DiaRUGA/Diadiction) 대상 도감 19(다권 도감 2 · 논문 도판집 16 · 작업 이름 1) · 표제어 2,748 · 자리 3,400 · 그림 크롭 654 · 도판 쪽 1,881 · 학명 판정 2,126 · 오프라인 꾸러미 v1.2.0

이 문서는 4차 보고서 이후 09-04 부터 09-20 까지 열이레를 담되, 생층서 기준면 층(P28 · 208~210)은 같은 날 낸 6차로 갈랐다 — 그쪽은 새 자료층 하나를 사흘에 세운 이야기라 따로 읽히는 편이 낫다.

근거는 개발 로그 186· 196· 207· 209(도판 절)· 211· 212 여섯이다.

화면·판 이야기는 여기 없다. 그쪽은 DiaRUGA 분석 시스템 진척 보고서 18차· 19차가 담는다.

이 차수의 축은 둘이다. 하나는 도감이 남극 쪽으로 넓어진 것이다 — 4차까지의 도감 15권은 한국 논문 열둘과 다권 도감 둘·동남극 도판집 하나였는데, 사용자가 남극 논문을 NAS 에 두기 시작하면서 셋(Censarek 2002 · Zielinski 2002 · Gersonde & Burckle 1990)이 들어왔고 그 종들이 대조표에 통째로 없어 AlgaeBase 조회가 세 번 나갔다. 다른 하나는 화면이 자료의 틀린 모양을 드러낸 것이다 — 사용자가 C. centralis 같은 약어가 도감에 그대로 나오는 이유를 물었고, 그것이 169 부터 있던 자료의 고장이었다(211).

## 1. 요약

여섯이다.

첫째, 도감에 「작업 이름」이 섰다 (186 · v0.23.2). Chaetoceros spp. — 종까지 못 내리고 속에서 멈춘 동정에 적는 이름이다. 색인 어디에도 없어 check_db 11번이 세는데, 카탈로그 일괄(18차 3절)로 Chaetoceros 개체 전부에 앉히면 경고가 1,166건이 될 참이었다. DB 에 행을 손으로 넣지 않고 도감 하나를 파일로 따로 세웠다(atlas/working-names.json) — 출판된 색인에 없는 표제어를 끼우면 인용이 원문과 어긋난다.

둘째, 도감 화면을 권역으로 갈랐다 (196 · v0.26.0). 도감이 열다섯이 되면서 카드 한 줄로는 어느 것이 남극 것인지 이름을 읽어야 알았다. 권역은 파일에도 DB 에도 없는 사람의 판단이라 viewer/atlas.py 의 AREA_OF 하나에 못 박고, 카드·검색 거르개·오프라인 꾸러미가 같은 표를 본다. 속은 칩 스물넷에서 목록 전부(211속)로, 검색창에 자동완성. 오프라인 도감 v1.2.0 이 이명 판정·출현 기록을 실어 서버 화면과 같은 말을 한다.

셋째, 남극 논문 도판 셋을 땄다 (207·209 · v0.29.2·v0.30.1). Censarek 2002 (Plate 1~5 · 101개) · Zielinski 2002 (Plate I · 14개) · Gersonde & Burckle 1990 (Plate 1~5 · 99개). 자동 검출이 처음으로 거의 그대로 먹혔다 — 1비트 스캔이라 배경이 순백이고 그림끼리 떨어져 있어서다. 손으로 보탠 상자는 다섯과 아홉뿐이다.

넷째, AlgaeBase 답 셋을 반입했다 (207·208·211). 남극 2002 의 32종 → 기준면 85 이름 → 웨델해 1990 의 18종. 학명 판정이 1,999 → 2,126 이 됐다. "성글 것" 이라던 예상과 달리 없는 것은 드물었고 2026년 갱신이 많았다 — AlgaeBase 가 남극 마이오세 종을 최근에 손봤다. 동명이의 오연결 둘을 손으로 잡아 뒀다(Nitzschia denticuloides → 담수종 품종 · Actinocyclus maccollumii → 깃돌말).

다섯째, 논문 캡션의 속명 약자를 폈다 (211 · v0.31.1). C. centralis·F. curta 같은 항목 14건이 속 C.·F. 로 도감에 앉아 있었다 — 속 필터에 A.· C.·F.·T.·Th. 가 속처럼 따로 뜨고, TaxonName·Occurrence·Biodatum 을 정확 일치로 짚는 자리에 하나도 안 걸리고, 같은 논문 안에서 같은 종이 둘로 갈려 있었다. 표가 아니라 파서를 고쳤고, 사람이 확인한 표와 어긋나면 멈춘다.

여섯째, 남극 논문 셋의 쪽 전체를 떴다 (212). 크롭만 반입하고 main/ 을 안 구워 색인 카드의 「해설 p.N」 칩 214개가 전부 404 였다 — 사용자가 "해설 연결 안 된 것이 많다" 로 알아챘다. 216쪽을 구워 쪽이 1,665 → 1,881 이 됐다.

## 2. 「작업 이름」 — 도감에 없는 이름을 도감에 두는 법 (186)

185 를 배포하고 나서 사용자가 "도감에 `Chaetoceros spp.` 넣어줘. 약간 특수한 갈래라고 생각하면 될 것 같아" 라고 했다.

`Atlas` 표에 못이 하나 박혀 있다. 머리말이 "여기에는 사람이 만든 것이 한 칸도 없다 — 한 칸이라도 이 표에 들어오는 순간 「지우고 다시 만들어도 안전하다」가 거짓이 된다" 고 적어 두었고, import_atlas.py 가 도감마다 통째로 갈아치우는 것이 그 규약 위에 서 있다. 그래서 DB 에 행 하나를 손으로 넣지 않았다 — 다음 반입이 지운다. 파일을 원본으로 두면 못이 그대로 선다. 선례도 있다 — 1993-lee-chaetoceros.json 의 source 가 "손으로 짚었다" 다.

있는 도감에 항목을 더하는 쪽은 버렸다. 그 표들은 출판된 색인의 사본이고, 없는 표제어를 끼우면 인용이 원문과 어긋난다 — AtlasEntry 머리말이 "표제어를 고치지 않는다" 로 지키는 바로 그것이다.

{"name": "Chaetoceros spp.", "genus": "Chaetoceros", "binomial": null,
 "rank": "genus_only", "placements": [], "extra": {"working_name": true}}

rank 는 이미 있던 genus_only 다. binomial 은 비운다(이명법이 아니다 — 채우면 이름 맞추기가 종명처럼 쓴다). 자리가 없으므로 AtlasPlacement 는 한 줄도 안 늘고, 화면에 가짜 도감이 서지 않는다 — /atlas/ 의 카드는 DB 가 아니라 도판 파일에서 오므로 검색에서만 이름이 걸린다.

경고 하나를 닫고 다른 하나를 열 뻔했다. 반입하고 check_db 를 돌리니 종명 경고는 사라졌는데 「자리가 없는 도감 항목」 1건이 새로 떴다 — 이 항목에는 그것이 정상이다. 자리 검사에서 작업 이름을 뺐고 뺐다고 화면에 적는다(감춘 것과 없는 것은 다르다). 표식은 도감이 아니라 항목에 붙는다 — 빠뜨리면 경고가 뜨는 쪽이라 안전한 방향이다.

그리고 시험이 하나를 잡았다. .exclude(extra__working_name=True) 는 JSON 키가 없는 행까지 함께 걷어낸다 — 키가 없으면 비교가 NULL 이고 NOT NULL 은 참이 아니라, 이 검사가 자리 없는 항목을 하나도 못 세게 된다. 되받는 시험(「작업 이름이 아니면 자리가 없는 것이 걸린다」)이 그 자리에서 실패했다. 빼는 검사를 더할 때는 "빼야 할 것이 빠지는가" 와 "빼면 안 되는 것이 남는가" 를 함께 세운다.

운영에는 판을 안 기다리고 넣었다 — import_atlas.py --src <자리> --only working-names. 다른 도감은 안 건드린다.

## 3. 권역 · 속 목록 · 자동완성 — 그리고 오프라인 v1.2.0 (196)

사용자가 한 자리에서 넷을 청했다 — 도감 뷰어를 한국 근해 / 남극 / 전역으로 구분해서 본다 · 검색창에 자동완성 후보 · 속을 칩으로 나열하지 말고 목록으로 골라서 · 오프라인 도감에도 같은 것을 넣고 이명을 서버와 똑같이 다 보인다.

권역은 자료가 아니라 판단이라 코드에 못 박는다. atlases.json(굽는 스크립트 산물)에도 Atlas 테이블(반입 산물)에도 없다. 세 자리(카드 · atlas_search 의 거르개 · 오프라인 꾸러미)가 같은 표를 봐야 해서 뷰가 아니라 web/viewer/atlas.py 에 둔다.

| 권역 | 도감 |
| --- | --- |
| 한국 | 한국동식물도감 · 1936 안변 · 1975 포항 · 1986 남한 신제3기 · 1991 연일 · 1992 갈말 · 1993 남해 · 1993 Chaetoceros · 1994 남양만 · 2017 울릉 |
| 남극 | 동남극 도판집 · 1996 브랜스필드 · 2001 브랜스필드 · (뒤에) 2002 Censarek · 2002 Zielinski · 1990 웨델해 |
| 전역 | Schmidt · 1985 Akiba & Yanagisawa |

"근해" 라고는 안 적었다 — 한국 도감이 담수조류이고 연일층군·갈말은 노두다. Site.area 가 쓰는 말(한국 · 남극)을 그대로 쓴다. 모르는 도감은 `global` 로 뭉개지 않는다 — 빈 문자열을 내고 "권역 미정" 으로 따로 세운다. 그런데 그 검사에 구멍이 있었다 — 시험 6번이 굽는 책 도감만 봐서 논문 도판집이 빠졌고, 207 의 남극 둘을 AREA_OF 에 안 넣어 ?area=antarctic 으로 찾으면 그 종이 조용히 빠지고 있었다(카드에 "권역 미정" 이 뜨는 것이 아니라). v0.29.3 으로 고쳤고 7번이 이제 atlas/*.json 마다 권역을 본다.

권역 칩은 도감을 떼고, 도감 칩은 권역을 들고 간다. 둘을 함께 들면 한국 도감을 고른 채 남극을 누르는 갈래가 생기고 그때 화면은 남극인데 결과는 한국 도감이다.

속은 칩 스물넷에서 목록 전부로. 칩은 많은 순 예순 개를 떠서 스물넷만 보였다 — 드문 속은 목록에서 사라져 "도감에 없다" 로 읽혔다. <select> 로 바꾸면서 찾는 법이 달라졌다 — 눈으로 훑는 것이 아니라 이름으로 짚어 가므로 이름순·전부(211속).

자동완성은 카탈로그와 같은 문(api/atlas/suggest)이다. 목록 UI 를 따로 짜지 않았다 — 두 화면이 다르게 굴러가면 안 된다. 거르개(도감·권역)를 함께 보낸다 — 남극으로 걸러 놓고 치는데 한국 이름을 권하면 골라도 결과가 빈다.

### 오프라인 v1.2.0 — 뷰어가 항목에 붙여 내는 것은 다 낸다

v1.1.0 은 색인·도판·대조표만 실었다. 같은 항목이 서버에서는 "이명 · 현재 통용 학명 …" 을 달고 나오는데 꾸러미에서는 안 달려 있었다 — 두 화면이 다른 말을 했다. 이명 판정(1,999건 · 이명 740)과 출현 기록(924건 · 260종)을 실었고, 현재 학명으로 찾아도 이명 항목이 걸린다(Actinocyclus octonarius → 11건). 권역·속 목록·자동완성도 같은 모양 — 자동완성은 서버가 없으니 ENTRIES 를 화면에서 거른다. MANIFEST.json 에 두 파일의 해시가 든다.

NAS Diadiction/offline/ 에 구웠다 — 완전판 1.2 GB · zip 1.3 GB · 글자만 단일 HTML 3.4 MB. v1.1.0 은 그 자리에 없었다(09-03 이후 누가 옮겼다). file:// 로 열어 헤드리스 크로미움으로 확인했다(콘솔 오류 0).

## 4. 남극 논문 도판 셋 (207·209)

### 4.1 여섯 중 둘 — Censarek 2002 · Zielinski 2002 (207 · v0.29.2)

사용자가 Diadiction/temp/ 에 남극 논문 여섯을 두고 "도판 넣을 만한 거 있는지" 물어서 훑었고 도판이 있는 둘을 땄다. 한 번 저해상도로 훑고 끝내지 않았다(169 의 교훈) — 여섯 다 pdftotext 로 Plate·Fig 줄을 세고, 텍스트가 없는 것(1998 은 1비트 CCITT 스캔)은 쪽 전체를 contact sheet 로 렌더해 눈으로 확인했다.

| 파일 | 무엇 | 도판 |
| --- | --- | --- |
| Censarek 2002 (Ber. Polarforsch. 430, 176쪽) | ODP 689·690·1088·1092 마이오세 규조 층서(박사논문 2장) | Plate 1~5 · 101개 |
| Zielinski et al. 2002 (Mar. Micropaleo. 46) | Rouxia leventerae·R. constricta LOD | Plate I · 14개 |
| Yanagisawa & Akiba 1998 · Warnock 2025 · Cody 2008 · Fujiwara 2008 | 층서표·범위도·연대 | 없음 |

캡션 — 텍스트 레이어는 OCR 이라 원문을 렌더해 대조했다. OCR 이 셋을 틀렸다: praecurfa→praecurta · splendide→splendida · Thalassiofrix→Thalassiotrix. 175~177 에서 본 것과 같은 모양(그럴듯해서 안 걸리는 오류)이다. 원문 자체의 흔들림은 그대로 뒀다(Hemidiscus kastenii · Thalassiotrix miocenica). Plate 5 는 원문이 fig4 자리를 "6." 으로 찍었다 — 4 로 두고 주석에 적었다.

크롭 — 자동 검출이 처음으로 거의 그대로 먹혔다. 169~177 아홉 편은 전부 손으로 잰 것이 기본값이었다. 이 둘은 --probe 상자 수가 그림 수와 거의 맞았다 — 9/8·42/39·28/27·14/12·16/15·15/14. 더 잡힌 것은 매번 머리줄과 한 그림이 두 판인 자리(초점을 달리한 같은 개체)였다. 이유는 자료의 모양이다: Censarek 은 1비트 스캔이라 배경이 순백이고 그림끼리 떨어져 있으며, Zielinski 는 사진 격자다. 손으로 보탠 것은 다섯 상자뿐이다. 겹침 검사 → 자르기 → 대조 시트(174·177 의 표준 절차)를 그대로 갔다 — 겹침·빠짐·남음 0.

`Rouxia sp.1 Gersonde` 가 `unreadable` 로 떨어졌다. 원문이 sp.1 을 띄어쓰기 없이 조판해 GENUS_ONLY 집합에 안 걸렸다. 캡션을 고치면 원문대로 두는 방침이 깨지고 unreadable 로 두면 "이름이 상했다" 는 뜻이 된다 — 판별을 넓혔다 (GENUS_ONLY_RE · sp.\d+). 다른 도감에는 그 모양이 없어 결과가 안 바뀐다(전수 확인).

AlgaeBase 대조 — 있다 16 · 없다 34. 속째 없는 것 넷(Cavitatus· Crucidenticula·Mediaria·Thalassiotrix), `Fragilariopsis` 는 속은 있는데 마이오세 12종이 통째로 없다 — 대조표가 도감 셋(한국 담수·Schmidt·동남극 제4기)에서 뽑혀 남극 마이오세 층서 종을 원래 안 담는다. 1993 의 Chaetoceros·1996 의 Nitzschia 와 같은 모양이다. `Rouxia leventerae` 는 "AlgaeBase 에 없음" 으로 이미 조회돼 있다 — Zielinski & Gersonde 2002 가 세운 종인데 AlgaeBase 가 안 담고 있다는 뜻이고, 이 논문이 그 종의 원기재라 이름의 근거는 이 도판이다.

### 4.2 Gersonde & Burckle 1990 — 웨델해 (209 · v0.30.1)

사용자가 datums/ 에 PDF 하나를 두고 "반입하고 도판·기준면을 뷰어에 보이게" 라고 했다. ODP Leg 113 Maud Rise(689B·690B)의 신제3기 규조 대 16 을 고지자기에 직접 대비한 첫 논문 — Table 1·2 와 Plate 1~5(그림 99). 기준면 쪽은 6차 보고서다.

29쪽 · ABBYY OCR 텍스트 레이어 · 8비트 회색조. 캡션 다섯 쪽을 220dpi 로 렌더해 대조했다 — OCR 이 틀린 것 셋: dementia → `clementia`(Nitzschia clementia Gombos 1977), 띄어쓰기 둘. --probe 상자 수 28/27 · 25/23 · 16/19 · 14/16 · 15/14 — 모자란 것은 닿아 있는 원반 쌍이고 손 상자 아홉으로 갈랐다. 자른 99장을 판마다 9열 시트로 훑었다 — 번호·이름 어긋난 것 0.

atlas/1990-gersonde-weddell.json — 항목 50 · 자리 99(T. inura 가 Plate 3·5 에 걸쳐 4자리). Hemidiscus sp. 1~3·Rouxia sp. 1~3 은 속 수준(GENUS_ONLY_RE 가 207 에서 넓어진 덕이다). AREA_OF 에 antarctic — 207 의 구멍을 다시 안 만든다.

## 5. AlgaeBase 답 셋 — 1,999 → 2,126

셋 다 같은 흐름이다 — 조회 목록을 Diadiction/temp/ 에 내고, 사용자가 AlgaeBase 에 물어 _ANSWERED.md 로 돌려주고, tools/parse_taxon_names.py 에 소스로 얹어 taxon_names.json 을 다시 내고, import_taxon_names.py --src 로 운영에 넣는다. 답변 파일은 Diadiction/names/algaebase/ 로 옮긴다(temp/ 는 임시 자리다 — v1.1.0 이 그렇게 없어졌다).

| 답 | 날짜 | 이름 | 결과 | 판정 수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 남극 2002 (207) | 09-18 18:03 | 32종 | 유효 14 · 교정하면 유효 7 · 추가 조사 6 · 이명 3+1 · 없음 1 | 1,999 → 2,031 |
| 기준면 85 (208 · 6차) | 09-18 18:47 | 85 이름 → 77 열쇠 | 유효 53 · 추가 조사 9 · 이명 8 · 없음 7 · 교정 5 · 비공식 3 | 2,031 → 2,108 |
| 웨델해 1990 (211) | 09-20 | 18종 | Nitzschia 화석종 열넷 중 아홉이 Fragilariopsis 로 재조합 · 넷은 Nitzschia 가 유효 · 없음 2 | 2,108 → 2,126 |

"성글 것" 이라던 예상과 달리 없는 것은 드물었고 2026년 갱신이 12건 — AlgaeBase 가 남극 마이오세 종을 최근에 손봤다.

동명이의 오연결 둘을 손으로 잡아 뒀다 (HOLD). Nitzschia denticuloides 를 AlgaeBase 가 N. amphibia f. frauenfeldii(담수종의 품종)로 넘기는데, 남극 중기 마이오세 층서 지표종이 담수종 품종일 리 없다 — Hustedt 판 vs Schrader 판의 동명이의다. Actinocyclus maccollumii → Diploneis mollenhaueri 도 같다(중심규조가 깃돌말의 이명일 수 없다). 둘 다 unassessed 로 두고 그 사실을 note 에 남겼다. 등록부의 답을 그대로 반입하지 않는다 — 정리 노트가 짚은 것을 사람이 본다.

파서가 배운 것 셋. 자기 자신을 가리키는 synonym(Crucidenticula kanayae var. kanayae — 굵은 이름의 binomial 이 열쇠와 같으면 accepted) · 종소명이 두 글자 이하면 형태 기호로 본다(Actinocyclus F — 처음엔 f 가 정규식을 통과해 Actinocyclus f 라는 이명법이 생겼다) · 표가 다섯 칸이면 자리 칸을 건너뛰고 체크 안 된 [ ] 행은 답이 아니라 안 읽는다(처음엔 읽혀서 21 이 나왔다).

판과 반입의 어긋남이 매번 있다. taxon_names.json 은 이미지에 실려 가므로 --src 로 먼저 넣으면 그 판의 이미지엔 옛 수가 실려 있다 — 다음 판이 저장소의 파일을 싣기 전까지 기본 --src 로 돌리면 되돌아간다. 207(2,031 · v0.29.3 엔 없었다)·211(2,126 · v0.31.1 엔 2,108) 둘 다 그 자리다. HANDOFF 3.8 에 적어 둔다.

## 6. 속명 약자 — 169 부터 있던 자료의 고장 (211 · v0.31.1)

사용자: "C. centralis 같은 약어 표현이 도감에 그대로 나오는 이유가 뭐지?" → 원인을 짚자 "이건 고쳐야 되는 버그지."

두 층이 겹쳤다. 원본이 캡션을 인쇄된 대로 옮긴 표다 — 논문은 같은 속이 이어지면 둘째부터 속을 약자로 쓴다(Figs A-C. Coscinodiscus asteromphalus; Figs D–E. C. centralis). 169 가 그때 "캡션 표기는 고치지 않고 그대로 저장했다" 고 정했고, 약자가 무엇을 받는지는 devlog 에만 적었다. 그리고 파서는 이름을 안 고치는 것이 규칙이다 — genus 는 첫 낱말이라 C. 가 된다. 안 펴는 이유가 있었다: Schmidt 색인에서 약자를 그 쪽에 나온 다른 속으로 잘못 편 것이 가장 큰 고장 갈래였다(119·160).

그 둘이 합쳐져 DB 에 속이 A.·C.·F.·T.·Th. 인 항목이 14건 있었다 (2001 브랜스필드 9 · 2017 울릉 5). 화면에서는 — 속 필터에 다섯이 속처럼 따로 뜨고, binomial 이 C. centralis 라 TaxonName·Occurrence·Biodatum 을 정확 일치로 짚는 자리에 하나도 안 걸리고(169 는 Coscinodiscus centralis 를 대조표에서 "있다" 고 세었는데 그것은 사람이 눈으로 맞춘 것이고 화면은 못 맞췄다), 같은 논문 안에서 같은 종이 둘로 갈렸다(C. fasciolata fig.6 과 Cocconeis fasciolata fig.32).

표가 아니라 파서를 고쳤다. CAPTIONS 는 그대로 둔다 — 옮긴 표이고 source_sha256 이 그 표를 가리킨다. 논문·색인의 "원문 그대로" 규칙은 표제어에 대한 것이고, 캡션의 약자는 표제어가 아니라 바로 앞 이름을 가리키는 조판 관행이다 — 그것을 그대로 두는 것은 원문을 지키는 것이 아니라 논문이 읽히기를 바란 대로 안 읽는 것이다.

expand_abbrev() — 캡션 순서로 바로 앞에 나온, 같은 글자로 시작하는 온전한 속. A. 는 Actinoptychus(F·G)와 Actinocyclus(H)가 다 앞에 있어도 더 가까운 H 다. 그 결과를 사람이 원문으로 확인한 `GENUS_ABBREV` 와 대조한다 — 어긋나거나 표에 없으면 SystemExit. 119 의 고장은 규칙이 조용히 다른 속을 집은 것이라 규칙 하나로는 안 되고 검산이 있어야 한다. 새 논문에 약자가 나오면 표에 없어 멈추고 그때 사람이 확인해 적는다. 원문 표기는 `extra.original_note` 에 남긴다 — 그런데 뷰어 atlas.html 은 이 칸을 한 번도 안 내고 있었다(동남극 도판집의 오식 메모 8건도 웹에서는 안 보였다). 「원문 표기」 줄을 달았다.

2017 울릉        항목 13 (그대로) · 5건 폄
2001 브랜스필드  항목 41 → 38 · 9건 폄 · 셋이 합쳐졌다
도감 항목 합계   2,751 → 2,748

편 13개 이명법이 전부 `TaxonName` 에 이미 있었다 — 기준면이 8종, 산출이 1종 (Coscinodiscus centralis 4)에 붙는다. 그동안 C. 뒤에 숨어 있던 것이다.

## 7. 쪽 전체를 뜬다 — 「해설 p.N」이 404 로 가고 있었다 (212)

207·209 는 크롭만 반입했다 — crops/ 는 있는데 main/ 이 없었다. render_atlas_pages.py 의 SOURCES 에 셋을 안 더한 것이다. 색인 카드의 「해설 p.N」 칩 214개(99·101·14)가 전부 404 였다 — page_url() 은 디스크를 안 짚으므로 (105 의 "카드마다 되묻기" 를 피한 설계) 링크는 멀쩡히 나오고 눌러야 죽는다. 도감 목록에도 셋이 안 올랐다. 사용자가 "해설 연결 안 된 것이 많다" 로 알아챘다.

셋을 더하고 구웠다 — 216쪽 · 1분 39초 · 0.12 GB. Censarek 는 학위논문 전체 (176쪽)를 떴다 — 도감이 된 것은 2장뿐이지만 사용자가 "본문 내용을 다" 라 했고 나머지 장이 그 도판의 층서 근거다. 쪽이 1,665 → 1,881. 배포는 없다 — /data3/DiaRUGA/atlas/ 는 컨테이너가 그대로 보는 자리라 굽는 즉시 운영에 뜬다.

같은 자리를 두 번 빠뜨렸다(207·209). "크롭을 반입할 때 쪽 전체도 같이 뜬다" 를 절차에 넣어야 하고, check_db 가 "AtlasPlacement 가 짚는 쪽이 디스크에 없다" 를 세면 반입 직후에 걸린다 — 다음 일이다.

## 8. 지금 서 있는 것

|  | 값 | 4차 |
| --- | --- | --- |
| 도감 | 19 (다권 도감 2 · 논문 도판집 16 · 작업 이름 1) | 15 |
| 표제어 · 자리 | 2,748 · 3,400 | 2,649 · 3,186 |
| 그림 크롭 (DB · 디스크) | 654 · 654 | 440 |
| 도판 쪽 (구운 것) | 1,881 | 1,665 |
| 학명 판정 | 2,126 (유효 1,067 · 이명 770 · 미확인 161 · 없다 128) | 1,999 |
| 문헌 · 출현 기록 | 30 · 924 | 15 · 924 — 문헌 15 는 기준면 출처(6차) |
| 잘라낸 도판 그림 (NAS plate/) | 1,732 (4편 1,078 + 8편 440 + 남극 셋 214) | 1,518 |
| 오프라인 꾸러미 | v1.2.0 (1.2 GB · zip 1.3 GB · 글자판 3.4 MB) | v1.1.0 |

| 도감 (남극 셋 · 새로 든 것) | 표제어 | 자리 |
| --- | --- | --- |
| 1990-gersonde-weddell | 50 | 99 |
| 2002-censarek-miocene | 49 | 101 |
| 2002-zielinski-rouxia | 2 | 14 |
| working-names | 1 | 0 |
| 2001-park-bransfield (211 로 줄었다) | 41 → 38 | 45 |

수치는 09-20 19:20 백업 사본에서 셌다. 운영 반입은 판마다 끝냈다 — v0.29.2 (2002 둘) · v0.30.1(1990) · v0.31.1(약자 펴기) 뒤에 각각 import_atlas.py, 답이 올 때마다 import_taxon_names.py --src. check_db 의 경고는 "개체 종명이 도감에 없다 2건"(Centrales indet.) 하나이고 배포 전 사본에도 같은 2건이라 새 것이 아니다.

## 9. 남은 것

반입·검산

크롭을 반입할 때 쪽 전체도 같이 뜬다 를 절차에 넣는다 (212). check_db 가 AtlasPlacement 가 짚는 쪽이 디스크에 있는지 세면 반입 직후에 걸린다

오프라인 꾸러미 v1.3.0 — v1.2.0 은 남극 셋(도판 214 · 쪽 216)도 기준면 층도 모른다. build_offline_atlas.py 는 디스크를 훑으므로 도판 쪽은 코드를 안 고친다; 기준면 줄은 P28 §5

1936·1992·1993(Chaetoceros)·1985 넷은 `crop_image` 가 여전히 비어 있다(4차부터) — 접두사 통일과 개수 검산이 먼저다(1985 는 캡션 651 · 파일 841)

도감 반입 검사(3차부터) — DB 의 도감이 이미지 안 JSON 보다 낡아도 아무도 안 알려 준다. 이번에 taxon_names.json 에서 같은 어긋남을 두 번 겪었다(5절)

원문

논문 도감의 「해설 p.N」은 해설면이 아니라 도판면이다 (212). 종마다 본문의 기재 쪽을 잇는 것은 논문마다 손으로 짚어야 한다

Censarek 8비트 원판 — 같은 도판이 Censarek & Gersonde 2002(Mar. Micropaleo. 45)에 실렸을 가능성이 크다. 지금 크롭은 300dpi 망점이라 작은 개체 (Denticulopsis·Fragilariopsis)가 거칠다

원문 확인 셋 — Rouxia antarctica 의 계급(AlgaeBase 는 R. peragalloi 의 변종으로만 잡는다) · S. tetraoestruppii var. · A. maccollumii 의 속

2001 의 `T. eccentrica (Ehrenberg) Cleve` 와 `Thalassiosira eccentrica (Ehr.) Cleve` 는 여전히 둘이다 (211) — 속은 펴졌지만 저자 표기가 다르고 논문이 실제로 다르게 찍은 것이다

`--apply` 를 아직 안 돌렸다(4차 8절의 잔여 32건) · 확인 필요 97건 · Plate 69 · 1985 의 변종·품종 — 4차에서 넘어온 그대로다

작업 이름

이름이 늘면 `working-names.json` 에 한 줄 더한다 — Eucampia spp.· Rhizosolenia spp. 가 곧 필요할 것이다(ClassDef.is_taxon 이 넷이다). 지금 운영의 Rhizosolenia group 10건이 그 자리다

`TaxonName` 과의 관계를 안 정했다 — Chaetoceros spp. 는 유효한 학명이 아니다