# DiaRUGA 분석 시스템 — 진척 보고서 (18차)

작성일 2026-09-20 저장소 github.com:koprifossillab/DiaRUGA 대상 지역 7 · 지점 7 · 시료 10 · 관찰 12 · 시야 570 · 이미지 2,664 · 개체 14,128 (교정 19,139건 · 그린 마스크 3,749 · 검토 완료 sam2-전수 309 · yolo-3차 295) · 종명 161건(17차 41)

이 문서는 17차 보고서 이후 09-04 부터 09-09 까지 엿새를 담는다. 같은 날 낸 19차가 09-10 부터 09-18 까지를 잇는다 — 열이레치 devlog 가 31편이라 둘로 갈랐다.

근거는 개발 로그 182· 183· 184· 185· 187· 188· 189· 190· 191· 192· 193· 194· 195 열셋과 계획 문서 P25, 그리고 HANDOFF.md·TODOs.md· CHANGELOG.md 의 갱신이다. 커밋 34개 · 65 파일 · +11,983/−3,904 · 판 여섯 (뷰어 v0.23.0~v0.25.1 · 파이프라인 v0.5.2 그대로) · 마이그레이션 없음.

색인 쪽 이야기는 여기 없다 — 도감의 「작업 이름」(186)은 규조 도감 색인 진척 보고서 5차가 담는다. 이 문서는 뷰어의 화면과 판만 본다.

이 차수의 축은 둘이다. 하나는 동정하는 자리를 보는 자리로 가져온 것이다 — 검토 화면 오른쪽 칸이 개체 카탈로그가 됐고(183), 카탈로그에서 한 쪽을 한 번에 고르게 됐고(185·187·188), 그 결과 종명이 엿새 만에 41건에서 161건이 됐다. 다른 하나는 화면을 파일 하나로 구워 서버 없이 쓰는 것이다(P25 · 189~195) — 현장· 이동 중에 검토하고 동정한 뒤 결과를 되돌려 넣는 오프라인 검토기·동정기이고, 같은 주에 폰·태블릿까지 갔다.

둘이 한 문서에 있는 것은 우연이 아니다. 앞엣것은 검토 화면의 배선(3,900줄)에 카드를 붙이는 일이었고, 뒤엣것은 그 배선을 한 벌로 떼어 두 자리에서 쓰는 일이었다(189). 교정의 규칙이 두 벌이 되면 조용히 어긋난다 — 그것을 피하려고 오프라인 화면은 온라인 화면 그대로다.

## 1. 요약

여섯이다.

첫째, 검토 화면 오른쪽 칸이 개체 카탈로그가 됐다 (183 · v0.23.0). 마스크를 하나 고르면 그 개체의 카드(번호·종명·유형·등급·자세·코멘트)가 뜨고 그 자리에서 적는다. 지금까지는 동정하려면 카탈로그 화면으로 나가야 했고 나가면 보던 시야를 잃었다. 저장 문은 둘로 갈랐다 — 종명·등급·자세·코멘트는 좁은 문(/catalog/save), 유형은 판 payload 를 통째로 보내는 /review 로.

둘째, 묶인 개체의 유형을 판들에 걸쳐 하나로 접었다 (182 · v0.23.0). 유형이 빈 개체는 화면이 판마다 엔진 값으로 떨어져 같은 규조각의 색이 판을 넘길 때마다 바뀌었다(실측 19개). 아는 판의 값을 개체 전부가 쓰되 접은 값은 저장에 안 실린다 — 엔진의 추측이 사람이 지정한 유형 자리에 눌러앉으면 안 된다.

셋째, 카탈로그에서 한 쪽을 한 번에 고른다 (185·187·188 · v0.23.1·v0.23.2). 일괄 저장은 이미 있었는데 고르는 수단이 카드마다의 체크박스뿐이었다 — 유형 chaetoceros 개체 203개에 Chaetoceros spp. 를 앉히려면 한 쪽 120번을 누르게 된다. 「이 쪽 전부 고르기」를 놓고, 고른 것이 새로고침을 넘어 살게 하고, 고르는 중에는 카드 전체가 고르는 자리가 되게 했다. 서버는 한 줄도 안 고쳤다.

넷째, 오프라인 검토기·동정기 (P25 · 189~192 · v0.24.0). 슬라이드의 시야 범위를 골라 사진까지 든 HTML 파일 하나로 굽고, 현장에서 검토·동정한 뒤 결과 JSON 을 올린다. 되돌려 넣는 것은 두 걸음(미리보기 → 적용)이고 판마다 지문 둘로 충돌을 막는다. 계획은 합성본 한 장만 실으려 했는데 사용자가 같은 날 뒤집었다 — "프레임 하나만 보고 개체를 어떻게 동정을 해." 프레임을 다 담고 크기를 실측으로 미리 알린다.

다섯째, 폰·태블릿에서 된다 (193·194 · v0.24.0·v0.25.0). 이 뷰어에는 화면 폭 미디어 쿼리도 터치 처리도 하나도 없었다. 한 손가락 이동·두 손가락 확대·길게 눌러 메뉴를 달고, 폰 크기(412×915)로 실제로 재서 껍데기(띠·단추·섬네일)를 손끝 크기로 고쳤다 — 맨 위 띠 117px 붙박이가 49px 로, 손끝보다 작은 표적 30 → 27.

여섯째, 새로고침하면 적어 둔 것이 사라지던 것을 고쳤다 (195 · v0.25.1). 오프라인 편집은 localStorage 에 남는데 화면에 되살리는 코드가 없었다. 데스크탑에서는 새로고침이 드물어 안 드러났는데 폰은 큰 문서를 문 탭을 수시로 버린다 — 돌아와 이어 검토해 저장하면 앞서 한 판단이 결과 파일에서 사라진다. 브라우저 시험 여덟을 세웠고 되살리는 자리를 걷으면 일곱이 죽는다.

## 2. 검토 화면 오른쪽 칸 = 개체 카탈로그 (182·183 · v0.23.0)

사용자의 말에서 시작했다 — "검토 페이지 우측의 「이 시야」와 아래 텍스트 상자는 실제로 사용하지 않는 기능이니 그 공간을 다른 목적으로 쓰자." 09-04 백업 사본으로 "안 쓴다" 를 먼저 셌다: 시야 570개 중 코멘트가 적힌 것 6, 개체 14,074개 중 종명이 적힌 것 41, 등급 34. 시야 코멘트가 아주 안 쓰인 것은 아니어서(어제도 하나 — 검토자가 개발 쪽에 남긴 요청이었다) 물었고, 시야 메모는 완전히 걷고 그 자리에서 고칠 수 있게 한다로 답이 왔다. 종명이 41개뿐이라는 수가 그 근거이기도 하다 — 읽기만 되는 칸이면 사람은 "비었다" 만 본다. 적는 자리를 보는 자리로 가져온다.

저장 문을 둘로 가른 것이 이 작업의 핵심이다.

| 칸 | 어느 문으로 | 왜 |
| --- | --- | --- |
| 종명 · 등급 · 자세 · 코멘트 | /catalog/save | 개체 하나만 고치는 좁은 문 — /review 처럼 범위를 갈아치우지 않는다 |
| 유형 | 이 화면의 setLabel → /review | labels 는 판 payload 가 늘 통째로 보내는 값이다 |

유형까지 카탈로그 문으로 보내면 화면이 모르는 값이 DB 에 앉고, 그 판에서 다음 저장이 나가면 화면은 자기가 아는 옛 labels 를 보내 서버가 그 행을 지운다 — 104 가 지난 자리이고 예외도 경고도 없다.

번호는 앵커에서 뽑는다 — 규칙을 새로 짜지 않는다. 카탈로그 화면이 쓰는 object_facts·catalog_no_for 그대로다. 규칙이 갈라지면 같은 개체가 두 화면에서 다른 번호를 받고, 번호는 논문·표에 적히는 것이라 그때는 되돌릴 수 없다. 개체가 없는 후보에는 아무것도 안 얹는다 — 아직 아무도 안 본 마스크라 카드가 없는 것이 맞다(사용자 방침 08-25). 처음 적는 순간 개체가 생기므로 저장 응답에 번호와 개체 id 를 실었다 — 없으면 방금 만든 카드를 없는 것처럼 말하는 화면이 된다.

걷은 것과 남긴 것. 화면에서만 걷었다 — 시야 메모 상자·그 배선·우클릭의 「📝 이 시야 코멘트」. DB 의 6건, 서버의 {"only": "note"} 문, export_review.py 의 내보내기는 남겼다. 사람이 쓴 글은 재생성 불가라 화면을 걷는 것과 기록을 지우는 것은 다른 일이다.

당한 것 셋 — 전부 브라우저 겹이 잡았다. [hidden] 이 클래스 규칙에 또 졌고(.tile·.hlflag 에 이어 세 번째와 네 번째다) · redraw() 에 안 걸어 두니 선택을 안 따라갔고(선택이 바뀌는 길이 여럿이라 자리마다 부르면 한 곳을 빠뜨린다) · "적는 중이면 안 그린다" 를 칸 전체에 걸었더니 저장 응답이 와도 번호가 옛 값이었다 (갈래는 칸 하나 단위여야 한다).

### 2.1 유형 접기 (182)

같은 날 사용자가 짚은 다른 것 — "묶음이 되어서 한 개체가 되면 그 안의 이미지들은 다 하나의 유형을 공유해야 하는데 따로 노는 경우가 있다." DB 는 어긋나 있지 않았다 — 유형은 DiatomObject.label 한 자리에 살고 판정 행의 label 은 읽기 전용 통로라 사람이 지정한 유형은 구조적으로 어긋날 수가 없다. 갈리는 것은 전부 유형이 빈 개체(209개 중 19개)였다 — 유형이 비면 화면이 판마다 엔진 값으로 떨어지는데 그 값이 판마다 다르다(초점면마다 elongation 이 문턱을 넘나든다 · 번지기가 앉힌 손그림 판은 유형이 아예 없다).

문턱(_guess_cls 의 1.4~2.0)을 손보는 길은 안 골랐다 — 그 값은 판정 이력과 맞물려 있고, 고치면 이 19건이 아니라 되살린 판 전부의 표시가 움직인다. 대신 읽는 자리에서 접는다(data.fold_object_cls): 아는 판이 있으면 그 값을 개체 전부가 쓰고(여럿이면 많은 쪽, 같으면 면적이 가장 큰 판), 사람이 지정한 개체는 안 건드리고, 없는 값을 지어내지 않는다.

접은 값이 저장으로 새면 안 된다. 손그림 판의 drawn payload 는 cls 를 그대로 DiatomObject.label 에 적는다 — 접은 값을 그냥 얹으면 저장 한 번으로 엔진의 추측이 사람이 지정한 유형 자리에 눌러앉고, 한 번 앉으면 다음부터는 "사람이 지정한 것" 이라 접기가 비켜 간다. 접은 판에 cls_folded 를 남기고 화면이 payload 에서 뺀다. 브라우저 시험 셋이 화면을 거쳐 DB 로 돌아오지 않는가를 본다 — 3겹으로는 못 잡는다.

운영 자료는 안 고쳤다. 접기는 읽는 자리의 대체값이라 label 은 계속 비어 있다 — 19개 개체는 검토하며 유형을 정할 때 자연히 닫힌다(19차에서 다른 방법으로 닫혔다 — P26 13절).

## 3. 카탈로그에서 한 쪽을 한 번에 고른다 (185·187·188 · v0.23.1·v0.23.2)

사용자: "검토 완료된 모든 Chaetoceros 에 `Chaetoceros spp.` 를 적용하는 기능이 있으면 좋겠다 — 900개 가까이 되는 걸 전부 체크표시해서 종명을 건드리는 건 사실상 불가능하게 보인다."

숫자를 먼저 셌다 — 900 은 Chaetoceros 가 아니었다. 묶은 개체(멤버 2 이상)가 903 이고, 유형 chaetoceros 개체 전부는 203 — 그리고 203 전부가 이미 시야 검토 완료라 "검토 완료된" 이라는 조건은 저절로 만족된다. Candidate.cls 에는 chaetoceros 가 하나도 없다(rod·round 뿐) — 이 유형은 전적으로 사람이 붙인 것이라 182 의 접기가 끼어들 자리가 없다.

일괄 저장은 이미 있었다(P16 5.2). 없는 것은 고르는 수단 하나뿐이었다 — 이 건은 새 문을 내는 일이 아니라 이미 있는 문 앞의 계단 하나다.

고르는 범위를 쪽 안으로 못 박았다. "거르개에 걸린 것 전부에 적용" 은 버렸다 — 서버의 bulk 상한 옆에 이유가 적혀 있다: "화면에 없는 것을 고를 수는 없다." 거르개가 걸린 채 쪽을 넘어 고르면 사람이 안 본 카드에 종명이 앉는다. 203개를 넷·다섯 번에 끊어 하는 것이 한 번에 하는 것보다 나쁘지 않다

단추에 수를 적는다(이 쪽 전부 고르기 (120)) — "전부" 가 거르개 전체인지 이 쪽인지를 누르기 전에 알아야 한다

단추 하나가 두 방향으로 돈다. 다 골라져 있으면 「해제」이고 반쯤 고른 채로 누르면 나머지를 채운다 — 푸는 쪽으로 돌면 방금 고른 것이 사라진다

### 3.1 고른 것이 새로고침을 넘어 산다 (187)

사용자: "다중 선택을 할 때 페이지가 새로 정보를 받아오면서 새로고침을 하는 건지 다중 선택이 계속 풀린다." 짐작이 맞았다 — 범인은 base.html 의 bfcache 되받기다. 이 코드는 옳다(뒤로 와서 되살아난 화면은 교정·검토 표시가 옛것이라 다시 받아야 한다). 그런데 이 화면의 일상이 바로 그 왕복이다 — 120개를 골라 놓고 하나를 확인하러 갔다 오면 처음부터 다시 누른다. 185 가 한 번에 120개를 고를 수 있게 되면서 잃는 것도 그만큼 커졌다.

되받기를 끄는 쪽은 버렸다(이 화면은 지우고 되살리는 자리이기도 하다). 새로고침은 그대로 두고 고른 것을 sessionStorage 로 넘긴다 — 주소가 같을 때만 되살린다(거르개·쪽이 다르면 그 쪽에 없는 카드를 고른 채로 두는 셈이다) · sessionStorage 다(어제 고른 것이 되살아나면 사람이 안 본 카드에 종명이 앉는다) · 한 벌만 둔다.

뒤로 가기 시험은 뺐다 — 헤드리스에서는 bfcache 를 안 타 고치기 전에도 통과했다. 실패할 수 없는 시험은 없는 것보다 나쁘다(064). 실제로 밟는 길은 뒤로 가기지만 거기서 나는 일은 새로고침이라 새로고침으로 본다.

### 3.2 고르는 중에는 카드가 통째로 고르는 자리다 (188)

사용자: "카드를 선택하면 링크나 내용 수정이 뜨는 게 아니라 선택으로 처리하도록 편집과 시야로 이동을 잠시 잠궈줘." 카드 하나가 440px 인데 고르는 칸은 왼쪽 위 13px 이다 — 빗나가면 시야로 넘어가거나, 일괄로 앉힐 값이 그 개체에만 먼저 앉는다.

하나씩 끄지 않는다 — 그러면 다음에 카드에 무엇을 더할 때 조용히 빠진다. 마우스는 CSS(pointer-events: none), 키보드는 스크립트(내려가는 쪽에서 클릭을 가로챈다 — 올라오는 쪽이면 카드 안의 지우기·묶음 풀기가 먼저 돈다). 칸 다섯은 disabled 로도 잠그되 잠그는 까닭이 둘(지워서·고르는 중이라서)이라 따로 기억한다 — 한 칸에 담으면 고르기를 푸는 순간 지운 카드의 칸이 다시 쳐진다. 잠근 것은 띠에 글자로 적는다 — 눌러도 안 열리는 화면은 고장으로 읽힌다.

## 4. 오프라인 검토기·동정기 (P25 · 189~192 · v0.24.0)

사용자 요청(09-07): "검토 페이지를 표시하는 html 을 만들어서 특정 슬라이드나 특정 범위의 시야 데이터만 오프라인 html 파일로 추출, 동정이나 검토를 수행하고 해당 html 의 데이터를 다시 여기에 제공하면 그 데이터를 가지고 검토 데이터를 업데이트." 같은 날 문답으로 정한 것 — 프로그램이 둘이다(개체 동정기·시야 검토기), 되돌려 넣는 길은 뷰어 화면에 올린다(미리보기 → 적용), 범위는 어느 슬라이드의 어느 시야.

### 4.1 화면을 두 벌 만들지 않는다 (189)

검토 화면의 JS 는 _detection.html 안에 4,292줄 중 3,900줄로 들어 있고 그 코드가 교정의 의미를 들고 있다 — keyOf 가 서버의 cand_key 와 같아야 하고, 그린 개체는 labels 에 실으면 안 되고(17차 6절의 하루 101건이 그렇게 날아갔다), 지운 것은 흔적으로 남아야 한다. 오프라인용으로 다시 쓰면 그 규칙이 두 벌이 되고, 두 벌이 되면 조용히 어긋난다(038·053 이 그 모양이었다).

그래서 1단계는 스크립트를 `_detview_js.html` 로 떼고 `initDetView(uid)` 로 만든 것이다. 안은 한 줄도 안 바꿨다. 서버에 닿는 자리는 실측으로 다섯이었고 window.DiaRUGA.env 하나로 모았다 — 온라인은 fetch, 오프라인은 기록이다. send() 는 `fetch` 와 같은 약속을 돌려준다(ok·status·json()) — 그래야 실패를 다루는 코드를 오프라인용으로 또 적지 않는다. 크롭만 주소가 아니라 요소를 돌려준다 — 오프라인에는 자를 서버가 없어 화면에 든 사진의 그 자리를 배경 위치로 민다(캔버스는 file:// 에서 taint 로 잠기고 그 예외는 패널 전체를 죽인다).

### 4.2 프레임을 다 담는다 — 계획을 같은 날 뒤집었다 (190·191)

P25 는 크기를 아끼려고 합성본 한 장만 담기로 했었다. 사용자: "프레임 다 담아야돼 · 프레임 하나만 보고 개체를 어떻게 동정을 해." 맞다 — 초점 시리즈를 넘겨 보는 것이 곧 동정의 방법이고, 그것을 뺀 파일은 가벼운 대신 쓸 수 없다.

해상도를 고르게 하고 크기는 실측으로 적는다 (/data3/DiaRUGA/stacked/ 표본 10장 · 원본 2752×2208):

| 폭 | JPEG | base64 | 판 6장 시야 하나 | 시야 30개 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1600px | 121 KB | 161 KB | 0.9 MB | 28 MB |
| 2048px | 180 KB | 240 KB | 1.4 MB | 42 MB |
| 원본 2752px | 350 KB | 466 KB | 2.7 MB | 82 MB |

기본은 원본이다. 온라인 화면은 확대가 시작되면 원본으로 갈아 끼우는데 (maybeHiRes) 오프라인은 파일에 든 것이 전부다 — 줄인 그림으로 동정하다 "이게 areolae 인가" 에서 막히면 그 시야는 현장에서 못 끝낸다. 크기는 고르는 자리에서 보이고 굽기 전에 상한(120 MB)을 넘으면 막는다 — 다 굽고 나서 막으면 그 시간이 버려지고 넘겨 보내면 현장에서 안 열린다.

판이 여럿이 되면서 교정도 판마다가 됐다. 교정은 (이미지, 묶음) 에 붙으므로 오프라인 기록·번들의 지문·반입에서 고르는 열쇠 세 자리를 전부 판 단위로 옮겼다. 한 자리라도 안 옮기면 조용히 잃는다 — 시야로만 짚어 기록하면 프레임에서 한 교정이 합성본의 것을 밀어내고 마지막에 만진 판 하나만 살아남는다. 지문에서 완료· 시야 코멘트는 뺐다(그 둘은 (시야, 묶음) 한 줄이라, 섞으면 완료 하나를 켠 것이 그 시야의 모든 판을 충돌로 만든다 — 116 과 같은 갈래).

`/spread`·`/link` 는 화면에서 뺀다. 판이 둘 이상이면 메뉴에 나오는 도구인데 서버가 개체를 세우고 대표를 다시 뽑는 일이라 기록으로 미룰 수 없다. 저장을 막는 것으로 끝내지 않는다 — 화면에 있으면 사람이 누르고 누르면 된 줄 안다(051).

### 4.3 되돌려 넣기 — 지문 둘, 두 걸음 (190)

/review 는 그 판의 교정을 통째로 갈아치운다(017·027). 오프라인 파일은 꺼낸 시점의 상태 위에서 만든 것이라 그 사이 누가 온라인에서 같은 시야를 검토했으면 그 판단이 통째로 사라진다. 번들이 판마다 지문 둘을 싣고 꺼낼 때와 넣을 때 같은 함수로 잰다.

| 무엇 | 달라졌으면 | 왜 |
| --- | --- | --- |
| state — 사람이 만들어 놓은 것 전부 | 충돌 (골라야 덮어쓴다) | 남의 판단이 사라진다 |
| keys — 엔진이 낸 후보 키 | 거절 (사람도 못 고른다) | 짚을 자리가 없다 |
| 묶음이 다르다 | 통째로 멈춘다 | 다른 엔진의 판 위에서 한 교정은 키가 거의 전부 어긋난다 |

첫 POST 는 무엇이 바뀌는지 보여 주기만 하고 apply=1 이 실린 두 번째 POST 만 쓴다 — 두 번째 걸음이 지문을 다시 잰다. 검사는 views.parse_review_payload 하나로 모았다 — 화면이 보내는 것과 오프라인 파일이 되돌려 싣는 것이 같은 값인데 검사가 두 벌이면 한쪽만 통과하는 값이 생기고, 그 값이 앉는 자리가 재생성 불가한 교정이다. 오프라인 파일은 며칠을 밖에서 돌아오므로 남이 만든 자료로 다룬다.

파일에 형식의 판(`fmt`)과 어느 뷰어가 구웠는지를 박았다 (사용자: "나중에 뷰어 패치되고 하면 이것도 같이 버전업 할 수 있게 호환 잘 맞춰줘."). 옛 판은 계속 읽고(_upgrade 한 곳), 더 새 판은 그렇다고 말하고 거절하고(모르는 칸을 흘려 넣으면 일부만 들어간 상태가 되는데 사람은 들어간 줄 안다), 판이 안 적힌 파일은 첫 판으로 읽는다.

### 4.4 꺼내는 자리는 일하는 화면 안이다 (192)

190 은 꺼내기를 /offline/ 한 화면에 두고 슬라이드를 셀렉트로 골랐다. 사용자가 바로잡았다 — 범위를 고르는 일은 그 슬라이드를 보면서 하는 일이다. 검토 화면에 검토기(기본 범위 = 지금 보고 있는 시야), 개체 카탈로그에 동정기(이 슬라이드 전부), /offline/ 은 올리기 전용이 됐다. 자동 처리 중에는 패널을 안 놓는다 — 그때 꺼낸 파일로 하루를 검토해 봐야 반입이 409 로 물린다.

## 5. 폰·태블릿 (193·194 · v0.24.0·v0.25.0)

사용자: "모바일에서도 할 수 있게 만드는 걸 도와줘." 쓰는 자리는 안드로이드 태블릿·폰(Chrome), 파일은 클라우드·NAS 를 거친다.

이 뷰어에는 화면 폭 미디어 쿼리도 터치 처리도 하나도 없었다. 확대는 휠, 이동은 우클릭 드래그, 메뉴는 우클릭 — 손가락에는 전부 없다.

탭은 가로채지 않는다. 브라우저가 탭을 마우스 이벤트로 바꿔 주므로 선택· 되살리기·탈락 펼침이 그대로 돈다. preventDefault 는 이동·확대로 판정한 다음뿐

한 손가락은 이동, 두 손가락은 확대(휠과 같은 규칙 · 상한 12배), 길게 누르기는 Chrome 이 `contextmenu` 로 준다 — 화면이 막기만 하고 있었다

좌표의 전제 하나를 고쳤다. toImage 가 .detview 의 상자를 사진과 같은 것으로 여기고 있었다 — 좁은 화면에서 도구 줄을 흐름 안으로 들이면 어긋나 개체를 눌러도 안 골라진다. 실제로 그렇게 만들어 보고 시험이 잡았다. .canvas 의 배치값으로 옮겼고 데스크탑에서는 값이 한 자리도 안 바뀐다

조작 안내가 둘이다. 휠도 우클릭도 없는 자리에서 "휠 = 확대" 를 읽으면 사람은 되는 방법을 안 찾고 안 되는 방법을 계속 시도한다. 어느 쪽을 낼지는 CSS (@media (hover: none) and (pointer: coarse))가 정한다 — 우리가 짐작하면 태블릿+ 마우스에서 틀린다

껍데기는 따로 재서 고쳤다 (194). 사용자: "폰에서 열어봤는데 오프라인 도구의 편의성이 많이 떨어지네." 193 이 손댄 것은 몸통이었고, 그 둘레의 띠·단추·섬네일이 데스크탑 값 그대로여서 폰 한 화면에서 사진이 3분의 1도 못 쓰고 있었다. 픽스처로 파일을 구워 폰 크기(412×915 · 손가락 있는 창)로 재고 찍었다.

|  | 전 | 후 |
| --- | --- | --- |
| 맨 위 띠 | 117px · 붙박이 | 49px · 안 붙는다 |
| 시야 단추 | 34×24 | 44×37 |
| 초점 넘김 ‹ › (동정기) | 20×20 | 37×32 |
| 판 섬네일 | 128px | 84px |
| 도구 줄 | 두 줄 | 한 줄 + 연필 |
| 손끝보다 작은 표적 | 검토기 30 · 동정기 40 | 27 · 39 |

사용자가 고른 것 — 내려받기·검토자 칸은 맨 아래로("결과 내려 받는 버튼은 검토를 다 마치고 단 한번만 쓰게 될텐데 맨 위에 두는 것은 나쁜 ui 구성이야"), 도구 넷은 ⋯ 안으로 접고 연필(✎)만 사진 오른쪽 위에, 화면 조정은 폰이면 접은 채로. 안 내려받은 것이 있으면 위의 한 줄이 아래로 데려간다 — 없애는 것과 옮기는 것은 다르고 옮겼으면 길을 놓아야 한다.

밟은 것 둘. 연필이 .tools 밖으로 나가면서 읽기 전용이 연필을 못 막을 뻔했다 — 051 이 정확히 그 자리다(저장만 잠그고 화면은 되는 것처럼 보였다). .detview .drawtool 을 읽기 전용 규칙에 함께 적었다. 그리고 껍데기 CSS 가 두 템플릿에 두 벌 있었는데 base.html 보다 뒤에 놓여 좁은 화면 규칙이 같은 특이도로 늘 지고 있었다 — 한 곳으로 모았다.

## 6. 새로고침해도 적어 둔 것이 남는다 (195 · v0.25.1)

194 를 내면서 범위 밖으로 떼어 TODOs.md 의 「지금 가장 급한 것」에 적어 둔 자리다 — 폰에서 이 판을 실제로 쓰기 시작하면 가장 먼저 부딪힌다.

편집은 localStorage 에 남는데 화면에 되살리는 코드가 없었다. 검토기·동정기 둘 다 목록의 ✓ 와 테두리만 바꾸고, 마스크·분류·종명은 구울 때 박아 둔 값 그대로였다. 돌아오면 지운 마스크가 살아 있고 적어 둔 종명이 빈 칸으로 보인다 — 여기까지는 사람이 알아챈다. 문제는 그 다음이다: 그 자리에서 이어 검토해 저장하면 기록이 그 판의 줄을 통째로 갈아치우고(한 표적에 한 줄), 화면이 모르는 것은 안 실려 나가므로 아까 한 판단이 결과 파일에서 사라진다. /review 가 "뷰어는 늘 전체를 보낸다" 를 전제로 도는 것과 같은 줄이다 — 다른 것은 서버가 아니라 화면 자신이 그 전제를 깼다는 것뿐이다.

`initDetView` 안으로 안 들어갔다. 그 파일은 온라인 화면과 함께 쓰는 것이라 (189) 교정을 읽는 규칙이 두 벌이 되면 조용히 어긋난다. 대신 판을 처음 열 때, 배선을 부르기 직전에 구운 태그를 기록으로 맞춘다 — 서버가 다시 그렸다면 그렸을 모양(data._apply_review 와 같은 규칙)으로. 판마다 따로다 — 시야로만 짚으면 프레임의 교정이 합성본에 얹힌다.

밟은 자리 넷: 그린 개체는 구운 것을 전부 걷는다(지운 것은 drawn 에 없다 — 그것이 지웠다는 말이다) · 되살렸다 되돌린 것은 탈락분으로 돌아간다 · 되살린 것에 from_reject 를 안 붙이면 다음 저장에 안 실린다 · 동정기의 유형은 dataset 으로 되돌린다.

브라우저 겹에 여덟을 더했다 — 이 겹이 아니면 볼 수 없다. 3겹 시험은 구워 낸 글자를 보는데 여기서 깨지는 것은 두 번째로 열었을 때 화면이 무엇을 그리는가다. 파일은 한 글자도 안 바뀐다. 되살린 자리를 걷어 내면 여덟 중 일곱이 죽는다. 가르지 못하는 시험을 둘 고쳤다 — 하나만 지우고 되돌리면 기록이 빈 목록이 되어 되살리기가 고장 나 있어도 통과한다(둘을 지우고 하나만 되돌린다) · 구울 때 박힌 유형과 같은 값을 고르면 통과한다(다른 값을 고른다).

## 7. 판 여섯을 내보냈다

| 판 | 날짜 | 무엇 |
| --- | --- | --- |
| v0.23.0 | 09-06 | 검토 화면 오른쪽 칸 = 개체 카탈로그 · 유형 접기 (182·183) |
| v0.23.1 | 09-06 | 카탈로그 「이 쪽 전부 고르기」 (185) |
| v0.23.2 | 09-07 | 고른 것이 새로고침을 넘어 산다 · 고르는 중 잠금 · 도감 「작업 이름」 (187·188·186) |
| v0.24.0 | 09-07 | 오프라인 검토기·동정기 · 폰·태블릿 (P25 · 189~193) |
| v0.25.0 | 09-09 | 폰에서 오프라인 도구의 껍데기 (194) |
| v0.25.1 | 09-09 | 새로고침해도 적어 둔 것이 남는다 (195) |

마이그레이션은 없고 파이프라인은 `v0.5.2` 그대로다. 절차는 여섯 번 다 docs/20260813_release-flow.md 순서 그대로였고, `v0.23.0` 배포에서 그 문서의 구멍 둘을 찾아 고쳤다 (184):

8절의 화면 일곱이 축약 표기였다 — /crops/·/detections/·/catalog/· /g/1/ 을 그대로 열면 404 다(실제 경로는 슬러그를 받는다). 이 축약이 위험한 이유는 8절이 있는 이유와 정확히 반대다 — 8절은 086(/crops/ 가 v0.8.0 이후 내내 500 이었는데 smoke.sh 가 통과시켰다)에서 왔는데, 404 를 받고 "원래 그런 자리인가" 하고 넘어가면 500 을 못 본다. 슬러그가 든 표로 바꾸고 12 슬라이드 전수로 도는 조각을 적었다 — 한 슬라이드로 다섯 화면을 열면 URL 을 덮은 것이지 갈래를 덮은 것이 아니다

200 은 "떴다" 일 뿐이라 앵커를 셌다. 오른쪽 칸이 안 그려져도 200 은 나온다 — 새 표식(id="catpane-…")이 응답 안에 있는지 grep -c 로 봐야 "칸이 놓였다" 고 말할 수 있다

CHANGELOG 날짜가 이틀 어긋나 있었다. 3단계가 "문서를 먼저 맞춘다" 라 날짜는 예정일일 수밖에 없다 — 12단계에서 배포일로 맞추는 줄을 더했다

## 8. 지금 서 있는 것

|  | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 뷰어 / 파이프라인 | v0.25.1 / v0.5.2 | 09-09 |
| 지역 · 지점 · 시료 · 관찰 | 7 · 7 · 10 · 12 | 17차와 같다 |
| 시야 · 이미지 | 570 · 2,664 |  |
| 개체 · 교정 | 14,128 · 19,139 | 17차 14,034 · 18,923 |
| 그린 마스크 | 3,749 | 17차 3,608 |
| 검토 완료 | sam2-전수 309 · yolo-3차 295 | /570 |
| 종명 · 등급 | 161 · 154 | 17차 41 · 34 — Chaetoceros spp. 120 · Eucampia antarctica 26 |
| 유형이 지정된 개체 | 3,763 |  |
| 도감 · 색인 항목 · 자리 | 16 · 2,650 · 3,186 | 「작업 이름」 하나가 늘었다 (5차) |
| 학명 판정 | 1,999 |  |
| 코어 계열 · 점 | 69 · 99,453 | 변화 없음 |
| 시험 | 895 (브라우저 제외) · 1,128 (전체) | 17차 837 · 1,011 |

수치는 09-09 12:55 백업 사본(`before-195`)에서 셌다(운영 DB 를 열지 않는다 · 132). 시험 수는 195 를 내며 실측한 값이다.

종명 41 → 161 이 이 엿새의 결과다. 검토 화면에서 적을 수 있게 되고(183) 카탈로그 에서 쪽 단위로 앉힐 수 있게 되자(185) 사람이 곧바로 썼다 — Chaetoceros spp. 120건이 그 첫 자리였고 그 이름이 도감에 없어서 색인 쪽에 「작업 이름」이 섰다 (186 · 5차 보고서).

## 9. 남은 것

카탈로그·동정

종명만 앉히면 진행도 막대는 안 움직인다 (185). catalog_done 은 종명·등급· 자세 셋이 다 차야 완료인데 Chaetoceros 203개는 등급·자세도 비어 있다. 등급· 자세를 일괄 띠에서 함께 고를 수 있게 두는 쪽으로 정했고 화면에 적을지는 미정

쪽을 넘기면 고른 것이 풀린다 (187). 한 벌만 두므로 2쪽에 갔다 1쪽으로 오면 1쪽에서 고른 것이 없다 — 쪽을 넘어 고른 것은 어차피 일괄이 못 쓰므로 급하지 않다

고르기의 첫 한 장은 여전히 13px 이다 (188). 고르기가 시작되어야 카드가 고르는 자리가 된다 — 늘 켜 두면 카드를 눌러 시야로 가는 길이 막힌다

`_guess_cls` 의 사각지대(1.4~2.0 · >20)는 그대로다 (182). 접기가 가려 주지만 묶이지 않은 개체는 여전히 무분류로 떨어진다 — 문턱을 손볼 일이 생기면 판정 이력과 함께 본다

오프라인

개체 목록 표(✓ 아래)는 서버가 그린 판 그대로다 (195). 판을 바꿔도 안 바뀌는 것과 같은 자리이고 읽을거리라 안 고쳤다 — 개수는 배선이 고쳐 적는다

`file://` 에서 `localStorage` 가 막힌 브라우저(사생활 모드)에서는 편집이 탭과 함께 사라진다 — 화면이 그렇다고 적는다. 막을 길은 없다

레이어 토글의 체크박스는 여전히 손끝보다 작다 (194) — 글자까지가 표적이라 <label> 이 실제로 눌리는 크기이고 재는 쪽이 <input> 만 세어 그렇다

17차에서 넘어온 것

저장이 거절되고 있다는 것을 아무도 안 알려 준다 — DB 에 세는 자리를 두기로 한 것(09-03)이 아직 안 됐다

YOLO 4차를 켤 때 `areas` 를 반드시 적는다 — 19차의 P26 이 4차 준비를 다시 잡았다

`/healthz` 가 쓰기 가능 여부를 안 본다