# DiaRUGA 분석 시스템 — 진척 보고서 (19차)

작성일 2026-09-20 저장소 github.com:koprifossillab/DiaRUGA 대상 지역 8 · 지점 12 · 시료 16 · 관찰 18 · 시야 640 · 이미지 3,062 · 개체 17,037 (교정 22,406건 · 검토 완료 sam2-전수 379 · yolo-3차 301) · 종명 201 · 코어 계열 161 · 점 103,829(18차 69 · 99,453)

이 문서는 18차 보고서 이후 09-10 부터 09-18 까지 아흐레를 담는다. 같은 날 낸 문서라 두 차수의 경계는 v0.25.1(09-09) 이다.

근거는 개발 로그 197· 198· 199· 200· 201· 202· 203· 204· 205· 206 열과 계획 문서 P26· P27, 그리고 HANDOFF.md·TODOs.md· CHANGELOG.md 의 갱신이다. 커밋 39개 · 75 파일 · +9,903/−260 · 판 아홉 (뷰어 v0.26.0~v0.29.2 · 파이프라인 `v0.5.2` → `v0.5.3`) · 마이그레이션 하나(0044 · 더하기만).

색인 쪽 이야기는 여기 없다 — 도감 권역·자동완성(196 · v0.26.0)과 남극 논문 도판(207 · v0.29.2)은 규조 도감 색인 진척 보고서 5차가, 생층서 기준면 층(P28 · 208~210 · v0.30.0~v0.31.0)은 6차가 담는다. P26(판 선명도)· P27(RaCAM)은 09-11·09-14 에 별도 보고서로 이미 나갔다 — 여기서는 결정만 옮긴다.

이 차수의 축은 셋이다. 첫째, 새 슬라이드가 한 달 만에 들어왔고 그것이 이틀 동안 매분 죽고 있었다(198) — 파이프라인 이미지가 뷰어보다 한 달 낡아 DB 스키마를 몰랐고, 로그에만 4,212번 적히는 동안 /healthz 는 ok 였다. 둘째, 코어 자료가 밖에서 들어오기 시작했다 — KPDC 에서 메타데이터를 긁고(197), pptx 차트에서 물성·Opal 을 읽고(206), 그 좌표로 로스해를 따로 확대해 보게 됐다(199·200). 셋째, 슬라이드끼리 산출을 나란히 놓는 화면(202·204)이 생겼고 사용자가 무엇이 중요한 수인지를 정했다.

## 1. 요약

일곱이다.

첫째, 파이프라인 이미지가 DB 스키마를 몰라 검출이 이틀째 매분 죽고 있었다 (198 · 파이프라인 v0.5.3). 09-15 에 들어온 RS21-* 슬라이드 6개의 SAM 검출이 저장 마지막 단계에서 no such column: viewer_objectreview.note 로 죽고, 폴러가 1분마다 다시 불러 4,212번 같은 곳에서 죽었다 — 첫 트랜잭션이 남긴 검출·후보 90만 행으로 DB 가 104 → 635 MB. 114 가 "파이프라인은 ObjectReview 를 안 읽는다" 고 실측했는데 그 실측이 rebind 갈래를 안 지났고, 08-09 이후 새 슬라이드가 없어 한 달 넘게 안 드러났다. 이제 `schema_guard` 가 DB 를 만지기 전에 이미지 모델의 칼럼이 DB 에 다 있는지 대조한다 — 사람이 아니라 기계가.

둘째, 새 슬라이드가 들어오면 KPDC 에서 코어 메타데이터를 긁는다 (197 · v0.27.0 · 0044). 뷰어의 코어 10개가 전부 극지 데이터 센터에 공개 항목으로 있었다. 좌표·수심·채취일·채취 방식을 빈 칸만 채우고(사람이 넣은 값은 안 덮는다 — WAP13 은 DB 와 KPDC 좌표가 실제로 다르다), Download 인 첨부는 받아 둔다. 폴러가 그룹핑 직후 부르고 실패해도 안 멈춘다.

셋째, 로스해만 따로 확대해 본다 (199·200 · v0.27.1·v0.27.2). 시료가 로스해에 몰려 있어 지점 여섯이 300 km 안, 셋은 50 km 안 — 전체 지도에서 50 km 는 5 px 이라 마커 하나로 겹쳤다. 같은 EPSG:3031 을 180° 돌린 틀에 1:10m 해안선·빙붕·수심대를 다시 구웠고, 마커는 지역이 아니라 지점(코어) 이다. 그리고 전체 지도의 고장을 하나 잡았다 — 197 이 지점에만 좌표를 채워 네 지역이 전부 "대략 위치" 한 점에 겹쳐 있었다.

넷째, 슬라이드 몇 장의 산출을 나란히 놓는다 (202·204 · v0.28.0·v0.29.0). /compare/?s=… — 열이 슬라이드, 줄이 분류 → 종명. 세는 규칙은 목록과 하나다. 사용자가 "무엇이 중요한 정보인지 모르는 것 같다" 며 목록을 줬고 그대로 옮겼다 — 시야 수·시야당 개체(파편 제외)·파편 비율만 크게, 막대는 분류의 색, 그 층준의 Opal 을 곁에(잰 값 · 내삽 ≈ · 범위 밖 · 데이터 없음).

다섯째, RS21 코어 다섯의 물성·Opal 을 pptx 차트에서 반입했다 (206). 원본 xlsx 없이 차트 캐시(c:xVal·c:yVal)만 있었고 그것으로 충분했다. 함수율·TOC·밀도는 깊이가 y 축인데 Opal 만 x 축이라 차트마다 depth_axis 를 매핑표에 적는다. 이 반입이 넷째의 「코어 자료」 줄을 채웠다 — 판을 안 내고 화면에 보였다.

여섯째, 테마 단추·지도 거르개·산출 비교의 곁가지들 (201·203·205). 화면에서 테마를 고른다(시스템 · 밝게 · 어둡게 — 미디어 쿼리를 걷고 data-theme 속성만 본다), 지도 모드에서 보일 슬라이드를 고른다(이 브라우저에서만 — 서버의 「숨김」과 다른 층), 정보 편집이 새 시료를 만들고도 관찰에 안 붙이던 버그(None != None)를 고쳤다.

일곱째, 계획 둘 — 하나는 닫았고 하나는 접었다. P26(개체마다 판의 선명도)은 정할 것 여섯을 사본으로 재서 닫았고 실행은 YOLO 4차와 묶는다 — 합성본이 지는 것은 soft blending 이 아니라 q92 JPEG 재인코딩이었다. P27(RaCAM·miso-onnx)은 같은 날 접었다 — 저쪽 모델은 성적이 없고 자료는 공개돼 있지 않다. 대신 하드웨어 사례로 써서 카메라·스테이지 문서 2판을 냈다.

## 2. 검출이 이틀째 매분 죽고 있었다 (198 · 파이프라인 v0.5.3)

사용자: "화요일에 새로 넣은 슬라이드들이 검출이 안되어 있는데, SAM 검출 안되어 있는 건 왜야?"

09-15 23:34 에 폴러가 260915/RS21-* 6개를 반입했고 그룹핑·합성은 끝났다. 23:42 부터 검출이 돌았는데 저장 마지막 단계에서 죽었다 — 그리고 폴러가 1분마다 다시 불러 같은 오류로 죽기를 09-17 10:52 까지 4,212번 반복했다. 로그에는 4,212번 적혔고 /healthz 는 내내 ok 였다.

g000_Snap-29923-29928_focused: raw=246 크기통과=171 최종=27   ← 검출은 됐다
  File "/srv/DiaRUGA/scripts/rebind.py", line 112, in rebind_viewpoint
django.db.utils.OperationalError: no such column: viewer_objectreview.note

### 왜 — 114 가 놓친 갈래

CLAUDE.md 가 경고해 둔 그 함정이다: 스키마를 조이는 마이그레이션은 뷰어·파이프라인 판을 함께 올려야 한다. 파이프라인 컨테이너는 스크립트만 /srv 것을 쓰고 Django 모델은 이미지 안의 `/app` 을 쓴다. 도는 이미지 v0.5.2 는 08-11 에 구운 것이라 ObjectReview 에 note 칸이 있고, 08-12 의 0036(v0.12.0)이 그 칸을 개체로 옮기고 칼럼을 걷었다. 114 에서 "파이프라인은 ObjectReview 를 안 읽는다" 고 사본에서 실측하고 뷰어만 올렸는데, 그 실측이 지난 갈래는 batch_plan.py 와 시야 삭제였고 `segment_diatoms.save_detection` → `rebind.rebind_viewpoint` 는 안 지났다 — 거기가 검출을 저장할 때마다 ObjectReview 행을 list() 로 읽는 자리다. 08-09 이후 새 슬라이드가 없어 한 달 넘게 안 드러났다.

사람이 "안 닿는다" 를 코드를 읽어 확인하는 것은 그 순간의 코드 기준이고, 그 확인 자체가 갈래 하나를 놓쳤다. 여기서 얻는 규칙은 하나다 — 판이 다른 두 이미지가 한 DB 를 쓰면 어긋남은 사람이 아니라 기계가 대조한다.

### 피해 — 실패가 행을 남겼다

save_detection 은 트랜잭션 둘이다(잠금을 짧게 쥐려고 · 055). **첫째(Detection

Candidate)는 커밋되고 둘째(is_current 이동 + rebind)에서 죽었다.** 실패마다

행이 남았다 — Run failed 4,212 · Detection(전부 is_current=0) 4,212 · Candidate 902,772 · DB 파일 104 → 635 MB(시간당 +15 MB). 폴러가 매분 SAM2 를 올려 6개의 첫 시야만 검출하고 죽기를 반복했다 — GPU 도 이틀을 그렇게 썼다.

### 한 것 — 순서대로

출혈을 멈춘다 (10:50). crontab 은 안 건드리고 /tmp/DiaRUGA-poll.lock 을 잡았다 — 락 파일이 paleoadmin 소유이고 /tmp 가 sticky 라 flock <파일> 은 Permission denied 다. 읽기 전용 fd 로 열면 된다 (exec 9</tmp/DiaRUGA-poll.lock; flock 9)

파이프라인 이미지 `v0.5.3` — v0.26.0 태그를 git archive 로 깨끗이 풀어 구웠다(작업 트리에는 옆 세션의 미커밋이 있었다). 의존성은 v0.5.2 와 같고 /app 의 코드만 다르다. 스크래치 DB 에 붙여 실제로 검출·저장을 지났다 — 114 가 놓친 바로 그 갈래

찌꺼기를 지운다 — migrate/prune_failed_runs.py. ops/prune_detections.py 는 이미지마다 하나를 남기는 규칙이라 여기 안 맞는다(실패한 실행이 남긴 것은 전부 찌꺼기다). 지우기 전에 셋을 확인하고 하나라도 걸리면 아무것도 안 지운다. --apply → VACUUM → 635 MB → 82 MB

다시 안 나게 — 둘. (a) pipeline/schema_guard.py — 파이프라인 스크립트 셋이 django.setup() 직후, GPU 를 올리기 전에 부른다. 어긋나면 3 으로 끝내고 db_sentinel 깃발을 세워 /healthz 를 degraded 로. 마이그레이션 번호가 아니라 칼럼을 대조한다 — 번호를 맞추면 칼럼 하나를 더할 때마다 7 GB 이미지를 다시 구워야 하는데, 더한 칼럼은 옛 모델이 모르니 위험하지 않다(db_default 가 받는다). 위험한 것은 옛 모델이 아는 칼럼이 걷힌 경우뿐이고 이번이 그것이다. (b) save_detection — 둘째 트랜잭션이 죽으면 첫째가 남긴 것을 거둔다

락을 풀고(14:48) 6개가 처음부터 돌았다

v0.5.2 이미지에 대고 실측하니 guard 가 DB 에 없는 칼럼 1개 (viewer_objectreview.note) · DB 에만 있는 마이그레이션 11개 — 파이프라인 이미지가 낡았다. PIPELINE_TAG 를 올릴 것 으로 멈추고 깃발이 선다. 걷거나 옮기는 마이그레이션만 파이프라인 이미지를 같이 굽는다 — 같은 날 옆 세션의 0044(197 · AddField 둘)는 그래서 안 굽는다. 시험으로 박았다.

## 3. 코어 자료가 밖에서 들어온다 (197·206 · v0.27.0)

### 3.1 KPDC 메타데이터 (197 · 0044)

사용자가 KPDC(극지 데이터 센터)의 RS21-GC02 항목 주소를 주며 접근이 되는지 물었고, 되는 것을 보고 "새로 슬라이드가 들어오면 코어 데이터를 자동으로 긁어오는 것까지 절차에 넣어 달라" 고 했다.

뷰어의 코어 지점 10개가 전부 KPDC 에 있다. 로그인 없이 읽히는 것은 제목·요약· Entry ID·DOI·채취일·좌표·수심·길이·첨부 목록이다. 첨부는 하나만 빼고 전부 "Request required" — 코어 사진·X-ray·물성 xlsx·연대 pdf. GC03-C1 의 xlsx 하나만 Download 라 그것은 받았다.

빈 칸만 채운다 — 063 의 그 줄. lat·lon·water_depth_m·collected_at· collect_kind 는 비어 있을 때만 쓴다. WAP13-GC47 의 좌표가 DB(사람이 넣은 것)와 KPDC 가 다른데 KPDC 쪽은 분석 자료 항목이라 대략값일 수 있다 — 이것이 규칙을 정했다. 짐작으로 채우지도 않는다 — 좌표는 POINT 하나일 때만(POLYGON 이면 꼭짓점을 코어 위치라 할 수 없다), 채취일은 하루짜리일 때만(2014-02-01 ~ 02-28 을 첫날로 적으면 그날 떴다는 말이 된다), 채취 방식은 장비가 GRAVITY CORER 등일 때만.

kpdc_id·kpdc_meta 두 칸(0044)은 이 모듈의 것이라 다시 긁으면 갈아치운다. kpdc_id 는 db_default="" — 옛 파이프라인 이미지의 INSERT 가 그대로 돈다. 사내 DNS 가 이 호스트를 모른다 — kpdc.kopri.re.kr 이 NXDOMAIN 이라 이름이 안 풀리면 IP 로 붙고 TLS SNI·Host 는 이름으로 준다(표준 라이브러리만 — 뷰어 이미지에 requests 가 없다).

절차에 넣은 자리는 `poll_nas.sh` 의 그룹핑 성공 직후다 — 지점이 방금 만들어져 칸이 비어 있는 순간. 실패해도 폴러를 멈추지 않는다 — 바깥 서버라 사내망 사정에 매이고, 항목이 아직 등록 전일 수도 있다(RS23-GC03 은 항차 7개월 뒤에 등록됐다).

첨부 내려받기에서 두 번 헛짚었다 — Referer 가 항목 페이지가 아니면 POST 자체가 500 이고, 302 를 POST 로 따라가면 400 이다(curl -X POST -L 이 그렇게 한다). 헤드리스 브라우저로 실제 흐름을 잡아 보고 나서야 알았다. GC03-C1 의 xlsx(규조 각 속 원소 농도 71개 + 연대)는 P17 의 규칙대로 매핑표를 적고 반입했다 — 항목 72 · 점 2,016.

배포 뒤 fetch_kpdc.py --missing 으로 빈 지점 7개를 채웠다. `RS21-GC02` 의 채취일이 `2021-10-05` 로 들어가 있는데 그것은 KPDC 등록일이다(채취일은 2020-12-13) — 사람이 넣은 값이라 안 덮는다. 관리 화면에서 고칠 것.

### 3.2 RS21 다섯의 물성·Opal — pptx 차트에서 (206)

사용자가 NAS 의 RS21-diatom.pptx 를 읽어 뷰어에 넣어 달라고 했다. 슬라이드 11장, 글자는 코어 이름뿐이고 내용은 엑셀에서 붙여 넣은 산점도 20개 — 코어 다섯 (GC02·GC03B·GC04·GC05·GC06)에 함수율·TOC·밀도·Opal. 원본 xlsx 는 안 실려 있고 값은 차트 캐시에 그대로 있어 그것으로 충분했다.

P17 의 원칙 그대로다 — 어느 열이 무엇이고 단위가 무엇인지는 사람이 확인해 coredata/mapping.toml 에 적고 추출기는 그 표만 따른다. pptx 는 슬라이드 번호 + 차트 제목으로 짚고 하나가 더 있다 — 깊이가 어느 축인가. 함수율·TOC·밀도는 깊이가 y 축인데 Opal 만 x 축이다(같은 사람이 만든 같은 파일 안에서). 짐작하는 갈래를 두면 다음 pptx 에서 반대로 읽고도 조용하다. 추출기는 읽은 깊이가 0 이상이고 내려가는 차례인지 본다 — 축을 반대로 적으면 계측값이 깊이 자리에 앉아 여기서 멈춘다. 점은 idx 로 짝짓는다(셀이 비면 그 축의 캐시에서만 빠져, zip 하면 뒤가 전부 한 칸씩 어긋난다).

`GC06` 은 DB 에 지점이 없었다 — 시스템 설정 화면으로 만들고 fetch_kpdc.py --missing 을 돌려 좌표·수심·채취일을 채웠다. 반입은 운영에 직접(backup_db.py --note before-rs21-coredata 뒤) — 항목 4 × 5 · 점 490·599·442·629·200. 점 수가 차트의 ptCount 와 하나하나 같다. 뒷단이 안 바뀌어 판을 안 내도 화면에 보였다. "opal final" 이 어느 계산 단계인지는 원본 xlsx 가 없어 모른다 — 값이 RS14 의 Opal(%) 과 같은 자리라 % 로 두고 그렇게 적었다.

## 4. 로스해를 따로 확대해 본다 (199·200 · v0.27.1·v0.27.2)

사용자: "시료 채취 위치를 지도에서 보는 기능에 더해서, 로스해 영역만 더 자세하게 보는 기능." 남극 지도(021)는 9,200 km 를 900 px 에 담는다. 197 이 긁어 온 좌표로 보면 지점 여섯이 300 km 안, RS21 의 셋은 50 km 안 — 5 px 이라 마커 하나로 겹친다.

그리고 더 나쁜 것이 하나 있었다. 197 이 좌표를 채운 자리는 Locality(지점)인데 지도가 보는 것은 Site.lat/lon(지역)이었다. 지역 칸은 비어 있어서 RS14·RS19· RS21·RS23 네 지역이 전부 "대략 위치" 한 점(−75°, 175°)에 겹쳐 찍히고 주황 오차 원까지 달고 있었다 — DB 에는 실측 좌표가 있는데. 좌표 고르기를 셋으로 했다 — 지역 좌표 → 관찰이 있는 지점 좌표의 평균 → 해역 대략값. Site.lat/lon 을 자동으로 채우지는 않는다(사람이 확정하는 칸) — 지도가 읽을 때만 물러난다.

확대 틀은 같은 투영을 180° 돌린 것이다. 전체 지도는 0° 가 위라 로스해에서는 남극점이 위, 북쪽이 아래로 온다 — 빙붕이 위에 있고 빅토리아랜드가 오른쪽인 로스해 지도는 아무도 그렇게 안 본다. 같은 투영이라 식이 하나이고 전체 지도 위에 틀을 사각형으로 그릴 수 있다(누르면 확대로 간다)

해안선은 1:10m 을 틀에 잘라 다시 굽는다(tools/build_map_ross.py · 32 KB). 빙붕(ne_10m_antarctic_ice_shelves_polys)은 빗금으로 — 시료가 앉는 바다와 빙붕의 경계가 곧 빙붕 앞면이다

밟은 것 — 빙붕 한가운데 세로선. NE 자료가 다각형을 180° 에서 갈라 놓아 면에 획을 두르면 그 이음매가 선으로 나온다 — 시료가 앉는 바로 그 자리다. 면과 선을 갈라 선은 이음매 변을 뺀 열린 polyline 으로. 단위를 한 번 틀렸다(km 로 바꾼 좌표를 다시 1000 으로 나눠 선 좌표가 −2..1) — 시험이 잡았다

마커는 지점이고 이름표 자리는 서버가 고른다 — 브라우저에서 겹침을 풀 수도 있지만 서버가 자리를 고르면 시험이 볼 수 있다. text-anchor 속성이 CSS 에 져서 클래스로 옮겼다(051 의 같은 줄 — 이번엔 감추는 것이 아니라 정렬)

수심을 색으로(200). NE 수심대(200·1000·2000·3000·4000 m)를 얕은 띠부터 겹쳐 바탕색으로 — 대략이다(로스해 대륙붕 300~900 m 가 띠 하나). 범례에 "대략" 을 적고 마커 툴팁에 KPDC 실측 수심을 적는다 — 어긋나면 실측이 맞다. 색은 --sea-* 토큰 여섯(테마마다)

장보고기지는 별 마커 + 강조 글자. --good 을 빌렸다 — --accent 는 시료 마커, --warn 은 "대략 위치" 라 둘 다 이미 뜻이 있다

지도 모드의 오른쪽 나무(203 · v0.28.0)도 같이 손봤다 — 「보일 슬라이드 고르기」(이 브라우저에서만 · localStorage — 서버의 hide_in_list 는 모든 사람의 목록·합계에 걸리는 자료의 성질이고 여기 필요한 것은 보는 사람 하나의 보기 상태다) · 로스해 확대에서는 나무도 틀 안만(마커를 거르는 ross.in_frame 하나로 판정 · CSS ~ 로 이어 확대 전환 스크립트를 한 글자도 안 고쳤다). 숫자가 따라온다 — 끈 슬라이드의 시야 수·슬라이드 수를 남은 줄로 다시 센다.

## 5. 산출 비교 (202·204 · v0.28.0·v0.29.0)

사용자: "특정 슬라이드들끼리 산출 데이터를 비교하는 화면을 만들고 싶어." 목록 화면의 표는 슬라이드가 줄이고 분류가 열이라 종명이 없고, 지점 화면은 깊이 축이라 한 지점 안에서만 성립한다 — RS23 의 369 cm 와 WAP13 의 450 cm 를 나란히 놓을 자리가 없었다.

축을 뒤집었다 — /compare/?s=<slug>&s=…. 열이 슬라이드, 줄이 분류 → 종명. 세는 규칙은 목록과 하나다 — _SUMMARY_SQL 에 종명 축만 더했다. 비교용 SQL 을 한 벌 더 두면 같은 슬라이드에 다른 수가 난다. 시험이 비교 표의 분류 칸 = 목록의 분류 열을 대조한다. 열의 차례는 고른 차례가 아니라 지역 → 지점 → 깊이. 고르는 자리는 이 화면 안이다 — 주소에 실어 두면 적어 둔 링크가 곧 그 비교다.

사용자가 무엇이 중요한지를 정했다 (204). "산출 비교 페이지가 나쁘진 않은데, 무엇이 중요한 정보인지 모르는 것 같아서 표시해야 되는 정보를 알려줄게."

| 사용자 말 | 한 것 |
| --- | --- |
| 종명 없음은 표시할 필요 없어 | 「종명 없음」 나머지 줄을 걷었다 |
| 산출 종 전부 체크박스로, 특정 종만 보이게 | 표 오른쪽에 「비교 대상」 판 — 줄만 감추고 수·분모는 그대로 |
| 검토 수는 필요 없고 시야 수만 | 머리에 시야 수만 크게 |
| 시야당 검출 수(파편 제외) | n_counted ÷ 검출이 돈 시야 |
| 전체 검출 수 중 파편의 비율 | 파편 ÷ 남는 개체 전부, 61.9% 205/331 꼴 |
| 그래프를 넣을 거면 각 급간의 상징색으로 강조라도 해 | 막대를 ClassDef.color 로, 왼쪽부터 |
| 해당 층준의 Opal 을 참조해서 표시, 없으면 인근을 내삽 | 「코어 자료」 줄 — 잰 값 · ≈ 내삽 · 범위 밖 · 데이터 없음 |

분모가 서로 다르다는 것이 핵심이라 머리말에 적어 두었다. 시야당 개체의 분모는 검출이 돈 시야(전부가 아니다 — 안 돈 시야를 넣으면 밀도가 낮게 나온다), 파편 비율의 분모는 남는 개체 전부(미분류는 파편이 아니라 분자에 안 든다).

내삽은 하되 지어내지는 않는다. data.core_value_at 이 넷을 가른다 — 그 깊이에 점이 있으면 exact, 양옆에 있으면 선형 interp, 잰 범위 밖이면 outside (한쪽 점만 보고 늘여 그리면 없는 값을 지어내는 것), 항목이 없거나 노두면 none. 202 는 "뜻 있는 색을 빌리지 않는다" 며 선 색을 썼는데 그 결과가 안 보이는 막대였다. 분류의 색은 뜻 있는 색이 아니라 그 분류의 색이다 — 검토 화면의 마스크·카탈로그의 표시가 이미 같은 색이다.

204 를 낼 때 「코어 자료」 줄은 운영에서 전부 「데이터 없음」이었다 — Opal 이 있는 코어는 RS14-GC04 뿐인데 그 코어의 슬라이드가 없다. 같은 날 오후의 206 이 RS21 여섯 장의 그 줄을 채웠다(22.6 · 33.2 · 32.1 · 35.9 · 12.9 · 29.9 %).

## 6. 계획 둘 — 판 선명도(P26)와 RaCAM(P27)

둘 다 별도 보고서로 나갔다(docs/20260911_object-plane-sharpness-plan.md · docs/20260914_racam-miso-onnx-review.md). 여기서는 결정만 옮긴다.

### 6.1 개체마다 판의 선명도 (P26 · 09-10~11)

사용자: "개체 1개에 할당된 여러 개의 이미지에서 그 이미지 영역만을 평가." 그리고 그 값을 무엇으로 쓸 것인가 — "선명도가 80% · 60% · 30% 라면 그 셋은 이 유형이 80%일 때 · 60%일 때 · 30%일 때의 모습이다." 선명도는 판을 고르는 자가 아니라 모습이 놓이는 축이다. 흐린 판은 나쁜 표본이 아니라 다른 모습이고, 거르는 것이 아니라 가중치다(등급으로 거르지 않기로 한 09-04 방침과 같은 줄).

정할 것 여섯을 09-11 에 사본으로 재서 닫았다.

|  | 물음 | 답 |
| --- | --- | --- |
| ① | 지운 멤버도 재나 | 산 멤버만 — 산 멤버 2+ 개체 926 안에 낀 지운 멤버는 3장뿐 |
| ② | 멤버 하나짜리 개체 | 1단계에서 뺀다 — 비교할 판이 없다. 431개 중 186 은 검토가 끝나 사람이 한 판에만 있다고 정한 것 |
| ③ | 공통 자를 세우나 | warp 저장과 곡선 폭 뒤에 정한다 |
| ④ | 가중치를 어디에 거나 | 4차에는 안 싣는다 — ultralytics 8.4.7 소스를 뒤졌는데 표본 가중치를 받는 자리가 없다(개체 단위로 실으려면 사실상 포크) |
| ⑤ | 화면에 낼 이름 | 시야 선명도 / 개체 선명도 로 가른다. 문제는 낱말보다 ★ — 개체 카드의 ★ 가 "이 개체의 최선" 으로 읽히는데 실제는 시야 전체의 최선이고 41.2% 어긋난다 |
| ⑥ | --hard 로 다시 합성하나 | 안 한다 — 아래 |

합성본이 지는 것은 JPEG 였다. 파일 그대로 재면 합성본이 1등이 아닌 개체가 67.1% 인데, 합성본은 focus_stack.py 가 q92 로 다시 쓴 JPEG 이고 프레임은 카메라가 쓴 한 세대다. 프레임 전부에 q92 를 먹여 같은 세대로 놓고 다시 세면 합성본이 1등인 것이 64.0% — soft blending 이 개체를 10% 넘게 흐리는 것은 3.5% 뿐이다. 그래서 재합성은 안 한다. 대신 남는 것 하나 — 사람이 보는 것도 YOLO 가 배우는 것도 디스크의 q92 파일이라 합성본 판은 실제로 최선 프레임보다 ~11% 흐리다. 합성본을 더 좋은 화질로 쓰는 것은 다시 합성하면 검출·교정이 딛고 선 이미지가 바뀌는 함정에 걸리므로 새 시야부터만 가능하다.

곁가지 하나는 같은 날 실행했다 (13절). 개체 14,150 중 유형이 3,769(27%)라 낮아 보였는데 10,090(71%)이 모든 판이 오검출로 지워진 개체였다 — 산 개체 4,060 중 유형은 91.5%. 묶음별로 갈렸다: sam2-전수 97.0% · `yolo-3차` 78.0% — YOLO 가 판마다 검출하면서 묶기가 생겼고 그 단계에서 유형이 미뤄진 것이다. 사용자 판단: "내가 손을 대어 묶어서 개체로 등록한 것 중 유형을 안 정한 것은 오류다. 합성본을 기준으로 엔진이 판정했던 유형으로 맞춘다." migrate/fill_object_label_from_engine.py --apply — 197개를 채웠고(rod 145 · round 52) 출처를 코멘트에 남겼다 ([엔진값 일괄 2026-09-10]). 18차 2.1 의 19개가 이렇게 닫혔다.

실행은 YOLO 4차 한 바퀴에 묶는다 (사용자 방침). focus_stack 을 고치면 파이프라인 이미지를 다시 굽는데 4차 준비에 어차피 굽고, export_yolo 를 판마다 내도록 고치는 일과 선명도를 싣는 일이 같은 파일이다.

### 6.2 RaCAM · miso-onnx — 접었다 (P27 · 09-14)

Tetard & Marchant(GNS)의 저장소를 읽었다 — 현미경에 붙는 카메라와 개체 크롭을 ONNX 분류기로 종까지 매기는 2단계 처리를 라즈베리파이 위에 얹은 것이다. 사용자 지적: "저쪽 자료를 완전히 믿을 수 없어. 확인 해봐야 돼." 명세 안에서 검산되는 것만 했다 — 규조 39 클래스 97.6% 는 안에서는 맞는 수이지만 자기 자료의 20% 를 무작위로 뗀 검증(슬라이드 단위 홀드아웃이 아니다)이고, 39 중 10 클래스가 검증 5장 이하이며, 분류군이 아닌 것(Blurry·Double·broken)이 정확도를 떠받친다. YOLO 9 클래스 모델은 성적이 아무것도 없고, 39 클래스 모델은 파일 자체가 없고, 학습 이미지는 어디에도 공개돼 있지 않다.

사용자: "그럼 굳이 그렇게까지 할 필요는 없겠네." 소프트웨어 쪽은 여기서 멈춘다. 대신 하드웨어 쪽이 쓸모 있다 — 카메라 검토서(2026-07)가 권한 구성 "Pi 5 + HQ Camera + C 마운트" 를 RaCAM 이 실제로 만들어 남극 현장에서 2주 돌렸다. 두 문서를 2판으로 늘렸다: docs/20260914_camera-selection-review-v2.md (10절) · docs/20260914_xyz-stage-guide-v2.md (9절). 저쪽이 우리보다 앞선 자리는 모델이 아니라 카메라 조립·현장 운용이고, 우리가 앞선 자리는 검토 자료다.

## 7. 곁가지 셋 (201·203·205)

테마 단추 (201 · v0.27.3). 사용자: "다크모드 해제/설정이 능동적으로 가능한가?" → "넣어줘." 색이 전부 :root 토큰이었지만 밝은 값은 @media (prefers-color-scheme: light) 안에 있어 OS 를 그대로 따라갔다. 밝은 토큰을 :root[data-theme="light"] 로 옮기고 미디어 쿼리를 걷었다 — 남겨 두고 속성으로 덮으면 밝은 값을 두 번 적게 되고, 값이 한 벌만 있어야 다음에 토큰을 더할 때 한쪽만 채우는 실수가 없다(--sea-* 를 더한 200 이 바로 그런 자리였다). 단추 하나가 시스템 ◐ → 밝게 ☀ → 어둡게 ☾ 를 돈다. 스크립트가 `<style>` 보다 앞이다 — 뒤에 두면 첫 그림이 어두운 색으로 한 번 찍혔다가 바뀐다. 오프라인 검토기에도 저절로 뜬다.

정보 편집이 새 시료를 만들고도 관찰에 안 붙였다 (205 · v0.29.1). ForGIA 1단계 이식 중 발견됐다. attached = sample is not None and slide.sample_id != sample.pk 를 atomic 앞에서 재서 — 새로 만든 Sample 은 저장 전이라 pk 가 None 이고 소속 없는 관찰의 sample_id 도 None 이라 None != None 이 거짓 — 행 셋은 생기고 "새로 만들어 붙였습니다" 도 뜨는데 slide.sample 은 비어 있었다. 063 이 말한 "아무것도 안 한 저장이 성공으로 보이는" 갈래가 하나 남아 있던 것이다. 기존 시료에 붙이는 길은 멀쩡했고 실제로 소속을 잃었던 BP09-0901 도 그 길로 붙였다 — 그래서 여태 안 걸렸다. 시험 넷은 문구가 아니라 행을 본다(문구는 버그가 있을 때도 떴다).

## 8. 판 아홉과 파이프라인 하나

| 판 | 날짜 | 마이그레이션 | 무엇 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.26.0 | 09-15 | 없음 | 도감 권역·속 목록·자동완성 (196 · 5차 보고서) |
| v0.27.0 | 09-17 | `0044` | KPDC 코어 메타데이터 · schema_guard (197·198) |
| v0.27.1 | 09-17 | 없음 | 로스해 확대 틀 (199) |
| v0.27.2 | 09-17 | 없음 | 수심대 바탕색 · 장보고기지 (200) |
| v0.27.3 | 09-17 | 없음 | 테마 단추 (201) |
| v0.28.0 | 09-17 | 없음 | 산출 비교 · 지도 보일 슬라이드 고르기 (202·203) |
| v0.29.0 | 09-18 | 없음 | 산출 비교 — 중요한 수만 · 코어 Opal (204) |
| v0.29.1 | 09-18 | 없음 | 정보 편집의 새 시료 붙이기 (205) |
| v0.29.2 | 09-18 | 없음 | 남극 논문 도판 둘 (207 · 5차) · pptx 코어 자료 도구 (206) |
| 파이프라인 `v0.5.3` | 09-17 | — | v0.26.0 코드로 손으로 구움 (198) |

09-17 하루에 판 여섯이 나갔다. 절차는 docs/20260813_release-flow.md 그대로였고 매번 배포 전 사본을 떴다(manual/ 에 before-197~before-202). 파이프라인은 CI 가 안 구우므로 v0.5.3 은 손으로 굽고 Docker Hub 로 밀었다 — 폴러는 flock 으로 잡았다(2절).

반입은 판 뒤에 온다 — 0044 가 든 판을 배포한 뒤에 fetch_kpdc.py --missing 이 돌았다. 먼저 밀면 칼럼이 없어 폴러 로그에 실패 줄만 쌓인다.

## 9. 지금 서 있는 것

|  | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 뷰어 / 파이프라인 | v0.29.2 / `v0.5.3` | 09-18 15:40 |
| 지역 · 지점 · 시료 · 관찰 | 8 · 12 · 16 · 18 | 18차 7 · 7 · 10 · 12 — RS21 여섯 장 |
| 시야 · 이미지 | 640 · 3,062 | 18차 570 · 2,664 |
| 개체 · 교정 | 17,037 · 22,406 | 18차 14,128 · 19,139 |
| 그린 마스크 | 4,074 | 18차 3,749 |
| 검토 완료 | sam2-전수 379 · yolo-3차 301 | /640 — RS21 이 SAM 으로 검토됐다 |
| 종명 · 등급 | 201 · 178 | 18차 161 · 154 |
| 유형이 지정된 개체 | 4,736 | 18차 3,763 — P26 13절의 197 + RS21 검토 |
| 코어 지점 KPDC 연결 | 11 / 12 | BP09(노두)만 없다 |
| 코어 계열 · 점 | 161 · 103,829 | 18차 69 · 99,453 — GC03-C1 72 · RS21 다섯 20 |
| 후보 · 검출 | 136,044 · 2,887 | 198 이 지운 뒤(902,772 · 4,212 를 걷었다) |
| 시험 | 964 (브라우저 제외 · 204) · 1,174 (전체 · 200) | 18차 895 · 1,128 |

수치는 09-18 15:39 백업 사본(`before-207`)에서 셌다. 시험 수는 그 판을 내며 실측한 값이다(205 가 넷을 더해 브라우저 제외는 968 이 됐다).

RS21 슬라이드 여섯이 이미 검토됐다. 09-17 14:48 에 검출이 돌기 시작했는데 09-18 사본에서 sam2-전수 완료가 309 → 379 다 — 70 시야가 하루 사이 검토됐다. 18차와 같은 자리다: 판을 아홉 내는 동안 사람이 같은 DB 를 계속 쓰고 있었다.

## 10. 남은 것

파이프라인·검출

`/healthz` 에 "최근 실패 실행 수" 가 없다 (198). schema_guard 가 스키마 어긋남을 GPU 전에 잡고 깃발을 세우지만, 다른 원인의 실패가 매분 반복돼도 비용이 로그 몇 줄이라 안 넣었다 — 다음 판단

YOLO 4차 — P26 10절의 순서대로 focus_stack 의 warp 저장 → measure_sharpness → export_yolo 판마다 내기 → 학습. areas 를 반드시 적는다(159). RS14-GC04 도 그 회차에

`DiatomObject.label` 에 "사람이 정했다" 를 나타내는 칸이 없다 (P26 13절). export_yolo 가 사람 지정과 엔진값 일괄 197개를 가르려면 note 를 봐야 한다 — 칸을 세울지는 따로 정한다

코어 자료

`RS21-GC02` 의 채취일이 등록일로 들어가 있다 (197) — 관리 화면에서 2020-12-13 으로 고칠 것

`RS21-GC06` 의 코어 길이 — KPDC 첨부 사진 이름에서 읽을 수 있다. 지금은 자료의 끝(88 cm)이라 expect_max_cm 검사가 헐겁다

`"opal final"` 의 뜻 — 원본 xlsx 를 받으면 매핑표 주석 한 줄을 고친다

KPDC 의 "Request required" 첨부(코어 사진·X-ray·물성 xlsx) — 로그인·공개 요청을 거쳐야 받는다. 받으면 Download 인 것과 같은 자리에 두고 P17 로

화면

산출 비교의 면적당 밀도 (202) — 시야의 실제 면적(µm²)을 슬라이드마다 같은 규칙으로 낼 자리가 아직 없다(배율이 슬라이드마다 다르다)

로스해 수심은 대략이다 (200) — 정밀 수심은 GEBCO 별도 작업

개체 카드의 ★ 를 개체의 것으로 (P26 12절 ⑤) — 지금은 시야 전체의 최선이고 개체의 최선과 41.2% 어긋난다

18차에서 넘어온 것 — 저장 거절을 그날 아는 자리 · /healthz 의 쓰기 가능 여부 · 카탈로그 일괄의 등급·자세