# 규조 도감 색인 — 진척 보고서 (6차) · 생층서 기준면 층

작성일 2026-09-20 저장소 github.com:koprifossillab/DiaRUGA (파서·반입기·화면) · 자료는 NAS Diadiction/datums/ (/nfs/temp-share/DiaRUGA/Diadiction/datums) 대상 문헌 15 · 기준면(FO·LO) 804행 · 생층서대 71 · 기준종 이름 183(표기 208) · 신뢰도 high 702 · recite 92 · mid 10 · `low` 0

이 문서는 5차 보고서와 같은 날 낸 것으로, 09-18 부터 09-20 까지 사흘 동안 세운 자료층 하나만 담는다 — 화석 규조의 최초 산출(FO)·최종 산출(LO) 연령을 논문에서 뽑아 도감의 속·종에 붙이고 시간축 위에 그리는 것. 4차까지의 출현 기록 층(P20)·학명 유효성 층(P24)의 다음 층이다.

근거는 계획 문서 P28과 개발 로그 208· 209· 210 셋이다. 판 셋(v0.30.0·v0.30.1·v0.31.0) · 마이그레이션 둘(0045·0046 · 둘 다 더하기만 — 파이프라인 이미지는 안 굽는다).

이 차수의 축은 하나다 — 표를 만든 사람의 판단을 DB 로 옮기되 그 판단을 대신 내리지 않는 것이다. 사용자가 논문 열넷에서 728행을 뽑아 대조표·용어 시트·MIS 대비까지 한 벌로 정리해 두었고, 그것을 넣으면서 세 번 멈춰 물었다(P28 §7) — 어느 이름을 합쳐도 되는가, 재인용을 넣을 것인가, 권역을 어떻게 가를 것인가. 그 뒤 원문이 둘 더 왔고(1990 · 2002), 웹 요약이었던 28행이 원문 표로 갈아 끼워졌다(low 0).

## 1. 요약

다섯이다.

첫째, 자료가 무엇인지 먼저 쟀다 (P28 §1). 여덟 파일은 판이 셋으로 자란 것이고 3판만 원본으로 삼는다. `(출처, 종, 기준면)` 이 열쇠가 아니다 — 209건이 겹친다: Cody 2008 은 한 사건에 값이 둘(Average / Total Range Model), Censarek 은 남부/북부 대 구분이 둘, 재인용이 원문 직접 파싱과 같은 출처키로 앉아 있다. 셋을 칸으로 세웠다(variant·via). 파생 열(연구 간 폭 · 꾸러미 대조 · MIS 환산)은 안 넣는다 — DB 가 이미 더 정확하게 알거나 화면이 계산한다.

둘째, 스키마는 `Atlas`·`Occurrence` 와 같은 자리다 (208 · 0045). Biodatum· Biozone 두 표와 Reference.url. 원본은 NAS 의 표이고 DB 는 사본이라 통째로 갈아치운다. 도감과의 연결은 FK 가 아니라 문자열(genus·binomial)이다 — 도감 반입이 AtlasEntry 를 통째로 갈아치우기도 하고, 없는 속 여섯이 곧 사용자가 반입 중인 멸종 속 쪽에서 올 것이라 속이 나중에 들어와도 아무것도 다시 안 해도 이어진다.

셋째, 범위 그림 `/atlas/datums/` (208·209·210). 세로 시간축(아래가 오래된 쪽) 위에 종마다 FO→LO 막대, 사건마다 문헌의 점, 그 권역의 생층서대 띠. 같은 사건을 여러 문헌이 다르게 본 것이 점의 흩어짐으로 보인다 — 표의 spread_* 열을 안 넣는 이유가 이것이다. 왼쪽 축에 ICS 2023 기·세·절 기둥(공식 색)과 MIS 기둥 (LR04 · 빙기 칠함)을 세웠고, 창(Ma 또는 MIS · 띠를 눌러서)·속 여럿·종 숨기기·문헌 쪽 링크·우리 슬라이드 하나의 종만 보기를 달았다.

넷째, 원문 둘을 출처 파일로 더했다 (209·210). Gersonde & Burckle 1990(Table 1·2 · 61행 · 대 16)과 Winter & Iwai 2002(Table T2·T4·T8 · 시추지마다 43행 · 대 12). 열넷 표에 행을 덧붙이지 않았다 — 그 표는 다른 사람이 만든 것이고 sha256 으로 판이 못 박혀 있다. 같은 모양의 파일을 옆에 두고 파서가 SRC_JSONS 를 차례로 읽는다. Winter & Iwai 는 열넷 표에 웹 요약 28행(low · "교정 연령으로 인용하지 말 것")으로 이미 있었고, 원문이 왔으니 supersedes 로 뺐다 — low 행 0.

다섯째, AlgaeBase 로 전부 다시 확인했다 (208 저녁). 사용자: "함부로 합치지 마라 — 반입 뒤 AlgaeBase 에서 전부 다시 확인한다. 목록을 만들어 달라." 판정이 없는 85 이름을 냈고 같은 날 답이 와서 taxon_names.json 에 얹었다(2,031 → 2,108). 그림의 표에 「이명」 칩과 「AlgaeBase 에 없다」가 붙는다 — 도감에 없는 종 63 에서 이것이 유일한 자리다.

## 2. 자료 — 그대로 넣으면 안 되는 자리 (P28 §1)

사용자가 도감에 멸종된 속을 대거 반입하는 중이고, 그와 짝으로 화석 규조의 FO·LO 연령을 논문 열넷에서 뽑아 한 벌로 정리해 두었다(Diadiction/temp/ · 09-18).

| 판 | 파일 | 무엇이 더해졌나 |
| --- | --- | --- |
| 1 | diatom_datums.{tsv,json} · 대조표 xlsx (17:08) | 기준면 728행 · 대 44 · 참고문헌 14 |
| 2 | 대조표_1.xlsx (17:16) | 용어 시트 (FO/FAD/FOD · LCO/LAAD · CONOP 두 모델 · s.l./var.) |
| 3 | diatom_datums_1.{tsv,json} · 대조표_2.xlsx (17:26) | MIS 대비 — LR04 경계표 + 행마다 MIS 열 다섯 |

행 단위로 대조했다 — 1판과 3판의 728행은 공통 열 27개가 한 칸도 안 다르다. 3판만 원본이다. verification_report.txt(재인용 오차 5 · IODP↔원표 2 · 내부 불일치 1)는 그 내용이 xlsx 「읽기 전에」 시트와 행의 비고 에 이미 들어 있어 따로 반입할 것이 없다.

한 줄 = 출처 × 기준종 × 기준면(FO/LO/…) 하나. 728행 · 출처 14 · 기준종 174(표기) · 기준면 종류 8(FO 390 · LO 312 · LCO 14 · FCO 5 · …).

### 2.1 (출처, 종, 기준면) 이 열쇠가 아니다 — 209건이 겹친다

Cody et al. (2008) 은 한 사건에 값이 둘이다 — Average Range Model 254행 · Total Range Model 206행. 어느 모델인지는 note 의 첫 토막에만 있다. 용어 시트가 "인용할 때 어느 모델인지 반드시 밝힐 것" 이라 못 박은 자리다 — 칸으로 세운다(variant)

Censarek (2002) 은 남부/북부 대 구분이 둘이다 — 같은 FO 가 SSODZ 10.15 · NSODZ 10.3. 같은 칸으로 간다

재인용이 원문 직접 파싱과 같은 출처키로 앉아 있다. cody2008 460행 중 48행이 Warnock 2025 Table 2 경유이고 그중 42행은 직접 파싱한 행과 값까지 똑같다 — 같은 값이 두 줄이다. crampton2016·gersonde_barcena1998·kato2024·winter2012· zielinski_gersonde2002 는 전부 재인용이다. 경유 문헌을 칸으로 세운다(via) — 화면이 "Cody 2008 (Warnock 2025 경유)" 로 말해야 하고, 겹치는 행을 그림에서 두 번 찍으면 안 된다

`species`(정규화) 열이 다 정규화되어 있지 않다 — 종소명이 대문자인 것(Rouxia Antarctica · Cody 표 파싱 산물), 낱말이 갈라진 것(prae dimorpha), 대시가 붙은 것, var. 없이 변종명만 붙은 것. 소문자로 내리고 붙이면 174 → 170 이 되는데 넷이 합쳐지는 것이 다 맞는지는 표를 만든 사람이 확인한다(§7).

`var.` 는 떼지 않는다. 용어 시트: "A. ingens 와 A. ingens var. ovalis 는 서로 다른 사건이고 연령도 다르다." AtlasEntry.binomial 은 두 낱말이라 맞추는 열쇠(`binomial`)와 표시 이름(`name`)을 갈라 든다 — P24 가 var. 에서 걸린 것과 같은 자리다.

파생 열은 안 넣는다. spread_* 는 행들에서 계산되고, pkg·plate_path· algaebase 는 DB 가 이미 더 정확하게 안다(AtlasEntry·TaxonName), mis_calc 는 연령 → LR04 경계표 계산이라 화면이 한다. 원문이 직접 말한 mis_stated 두 행만 자료다.

### 2.2 도감과 얼마나 맞는가

종   99 / 174 이 AtlasEntry.binomial 에 있다
속   25 /  31 이 AtlasEntry.genus 에 있다
없는 속 여섯   Alveus · Araniscus · Neobrunia · Proboscia · Raphidodiscus · Shionodiscus

없는 속 여섯이 곧 멸종 속 반입 쪽에서 올 것이다. 그래서 FK 로 매지 않고 문자열로 느슨하게 잇는다. 없는 종은 화면에서 숨기지 않고 "도감에 없다" 로 표시한다 — 숨기면 도감 쪽 반입이 끝났는지 이 화면으로 알 수가 없다. check_db 13번이 그 수를 센다 — 경고이지 오류가 아니다(멸종 속 반입이 진행되면 줄어야 하는 숫자).

### 2.3 표를 만든 사람이 확인한 것 (P28 §7 → 208)

| # | 물음 | 답 | 한 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | temp/ 는 임시 자리 | 알아서 옮겨라 | Diadiction/datums/ 로(최종판 셋 + report · 앞 판은 _old/) · README |
| 2 | 종소명 대문자 넷 합치기 | 합쳐도 된다 | MERGE_OK 넷에 못 박았다 — 새 합침이 생기면 파서가 멈춘다 |
| 3 | S. tetraoestruppii var. ↔ T. tetraoestrupii reimeri | 함부로 합치지 마라. 반입 뒤 AlgaeBase 에서 전부 다시 확인 | 합치지 않았다. --recheck 가 판정 없는 이름을 낸다 → 85 이름 |
| 4 | 재인용 겹침 42행 | 넣고 숨기되 참고문헌은 남겨라 | DB 에 다 넣고 그림은 기본 숨김 · 경유 문헌이 점·표·참고문헌 절에 남는다 |
| 5·6 | Winter & Iwai 28행 · 권역 | (답 없음 → 계획대로) | 넣고 흐리게(low) · 남극해 / 북서태평양·일본 |
| + | 권역 거르개 | 체크박스로 — 태평양을 남극과 함께 볼 때가 있다 | 둘 다 끄면 안 그리고 말한다 |

## 3. 파서·스키마·반입 (208 · v0.30.0 · 0045)

두 단계 문이다 — 도감·출현·학명과 같다.

1) NAS  Diadiction/datums/*.json  →  atlas/biodatum/datums.json   tools/parse_biodatums.py  (호스트)
2) atlas/biodatum/datums.json     →  DB                            ops/import_biodatums.py   (dbrun.sh)

atlas/*.json 옆에 두면 import_atlas.py 의 glob("*.json") 이 삼킨다(P20 이 당했다) — atlas/biodatum/ 으로 한 단 내린다.

파서가 멈추는 자리 — 기준면 어휘 여덟 밖 · 신뢰도 문구 넷 밖(다섯째 등급이 조용히 mid 로 뭉개지면 안 된다) · age_min ≤ age ≤ age_max 아님 · MERGE_OK 밖의 합침 · 모르는 경유 문구 · 모르는 대 체계. 칸으로 올린 것은 note 에서 뺀다(두 벌이 되면 화면이 같은 말을 두 번 한다). 출력 JSON 에 원본의 sha256 을 넣는다. 종소명이 두 글자 이하면 형태 기호로 본다(Actinocyclus F …) — 처음엔 f 가 정규식을 통과해 Actinocyclus f 라는 이명법이 생겼다.

스키마. Biodatum(열쇠 (reference, seq) — AtlasEntry 와 같다 · binomial·genus 인덱스 · variant·via·confidence·primary) · Biozone((scheme, seq) · 하한만 있는 체계는 top_ma 가 null — null 을 0 으로 채우지 않는다) · Reference.url. `Reference` 를 그대로 쓴다 — 출처 14 는 문헌이라 P20 의 Reference(key upsert)에 앉는다. censarek2002 와 도감 2002-censarek-miocene 은 같은 논문이지만 FK 로 안 맨다 — 화면이 대응표 하나를 들고 「도판 →」 링크를 낸다. MIS 경계표(LR04)는 DB 가 아니라 코드다 (viewer/mis.py — 227 경계 + 종결면 7) — antarctica.py·AREA_OF 와 같은 성격.

반입기는 import_occurrence.py 를 베꼈다 — Reference 는 REF_KEYS 로 못 박고 upsert, 두 표는 통째로 갈아치운다, 한 트랜잭션, 넣고 세어 어긋나면 되돌린다. `Reference` 의 열쇠는 `key` 이고 pk 가 아니다 — reference_id__in=keys 로 썼다가 Field 'id' expected a number but got 'kato2024'.

재인용 겹침은 42 가 아니라 41 — LO Hemidiscus karstenii 0.305 는 평균 모델이라 적고 전범위 값을 옮긴 것이라(표의 「읽기 전에」가 짚은 오차) 겹침이 아니라 재인용 오차 쪽이다. _dedupe_via 가 모델까지 가르므로 이것은 그림에 남는다 — 맞는 동작이다.

## 4. 화면 — 카드 줄과 범위 그림 (208·209·210)

### 4.1 도감 검색 카드에 「기준면」 줄

_biodatums_by_binomial() — 출현 줄(P20) 옆. 정확 일치(168 의 규칙), 없으면 줄을 안 낸다(168 — "이 종은 기준면이 없다" 로 읽히면 안 된다), 카드에는 Cody 평균 모델만, 값 같은 재인용은 뺀다. 「→ 그림」이 /atlas/datums/?q=<이명법> 으로 간다. 속 목록의 항목에 · 기준면 N 이 붙는다(4차 5절의 <select> 가 이 표시의 자리다).

### 4.2 /atlas/datums/ — 범위 그림

무엇을 그릴지는 `data.py` 가 정하고 자리는 `biodatum.layout` 이 잡는다(Django 를 안 부른다). 세로 시간축(아래가 오래된 쪽 — 층서 관례) · 종마다 한 열 · 가장 젊은 LO ~ 가장 오래된 FO 막대 · 사건마다 문헌의 점(연령 폭은 세로선) · 대 띠 · 표와 참고문헌 절. 서버가 인라인 SVG 로 낸다 — JS 없이도 선다.

거르개 — 권역 체크박스 둘(남극해 · 북서태평양·일본) · 속 · 이름 · Cody 모델 (평균/전범위/둘 다) · 재인용 겹침(기본 숨김) · 출처 체크. 체크박스는 다 끄면 아무것도 안 보내므로 폼이 f=1 을 함께 보내고, 없으면 둘 다 켠다

색은 사건 종류(FO·LO·그 밖)이지 문헌이 아니다 — 문헌 열넷은 색으로 못 가른다. 재인용은 속 빈 점, low 는 흐리게, 주요 지시종은 큰 점 — 색만으로 가르지 않는다. 밝은·어두운 면 둘 다 dataviz 검증기를 돌렸다

시간척도가 다른 값을 한 축에 놓는다는 것을 화면이 말한다. 같은 기준면도 척도에 따라 수십만 년 다르다 — 점에 마우스를 올리면 age_text·timescale· confidence 가 뜬다. 척도마다 축을 세우는 것은 이 화면이 할 일이 아니다

환산 MIS 를 값으로 적지 않는다 — 눈금일 뿐이다. 표의 「MIS 대비」 시트가 두 번 경고한 자리(시간척도가 다르다 · 단계 폭이 오차보다 좁다)

당한 것 둘. base.html 의 .bar { height: 4px } 가 SVG rect.bar 에 먹었다 — Chromium 은 height 를 CSS 로도 받아 막대가 전부 4px 이 됐다. SVG 안의 클래스는 전부 bd- 접두사로 갈았다. 그리고 {# #} 는 한 줄짜리다 — 두 줄로 썼더니 폼 위에 주석이 글자로 떴다.

### 4.3 왼쪽 축 — 기·세·절 기둥과 MIS 기둥 (209 · v0.30.1)

사용자: "왼쪽 축을 숫자만 말고 IUGS 지질시대를 절(stage)까지 · 우리가 정리한 MIS 도 세로축에." 숫자(Ma) 하나로는 "이 기준면이 어느 절에 드는가" 를 매번 환산해야 했다.

`viewer/gts.py` — ICS International Chronostratigraphic Chart v2023/09 의 신생대 (66 Ma 까지)를 기(3)·세(7)·절(24)로. 색은 CGMW 공식 RGB 그대로이고 테마를 안 탄다(지질도·층서표의 관례 — 바꾸면 못 알아본다). 한글 이름은 마우스 설명에만.

기둥 셋(14·18·28px)이 Ma 숫자 오른쪽, 그 옆에 MIS 기둥(24px), 그 다음이 대 띠. 오른쪽에 있던 MIS 눈금은 걷었다 — 한 축의 눈금은 한쪽에 모아 둔다

글자는 세로로 눕혀 아래에서 위로. 띠에 안 들면 세 글자 약자(`Gel.`), 그것도 안 들면 빈 칸 — 마우스 설명에는 늘 전체 이름과 경계 연령

축 길이가 5 Ma 를 넘으면 늘어난다(640 → 20 Ma 에서 1040px). 안 늘리면 젤라절(0.78 Ma)이 20 Ma 축에서 25px — 약자도 못 넣는다

MIS 는 띠다(stage_bands). 빙기(짝수)를 칠하고, 번호는 띠가 7px 이상일 때만, 종결면(TI~TVII)은 2.5 Ma 이하 축에서만. LR04 끝(5.3 Ma)을 넘는 축은 거기까지만 칠한다 — "여기까지가 LR04 다" 는 그것으로 읽힌다

### 4.4 창 · 속 여럿 · 종 숨기기 · 문헌 링크 · 슬라이드 연동 (210 · v0.31.0)

사용자가 개선 다섯을 한 번에 말했다 — 점을 누르면 논문의 그 쪽 · 오른쪽 끝 종 이름이 잘린다 · 세로축을 Ma 나 MIS 로 좁혀 보기 · 속을 여럿, 종은 숨기기 · 우리 슬라이드 하나를 골라 거기 나온 종만. "작업이 많으니 agent 를 돌려 병렬로" 도 사용자의 말이다 — 자료 쪽을 fork 에게, 슬라이드 연동의 자리 조사를 Explore 에게 맡기고 화면 쪽은 이 세션이 했다. 파일이 안 겹치게 갈랐다.

점·출처를 누르면 문헌의 그 쪽. Biodatum.page(0046 · nullable)가 처음 생겼다 — 주소에 쪽을 알면 #page=N 을 단다. 직접 PDF 주소에서만 그 쪽이 열리고 DOI 가 출판사 화면으로 가면 화면만 열린다 — 그래도 "누르면 그 논문" 은 성립한다. 사용자가 "참고문헌은 다 걸려 있으니 그걸로" 라 한 것이 이 판단이다 — 새 자료가 아니라 이미 있는 Reference.url 을 쓴다

오른쪽 끝 종 이름 — 뷰박스 폭이 마지막 열에서 끝났는데 이름은 60° 로 기울어 오른쪽으로 뻗는다. RIGHT_PAD = LABEL_H / tan(60°) + 10 — 각도를 한 곳만 바꾸면 여백이 따라간다

세로축 창 ?from=&to= — 숫자면 Ma, 아니면 MIS 단계 이름(MIS 5·G2). 왼쪽 기둥의 띠 전부가 링크다 — 기·세·절·MIS·대 띠를 누르면 그 범위로 좁힌다. 창의 규칙: 점은 연령 폭이 창에 걸치는 것만 · 막대는 창에서 자르되 잘린 쪽을 열린 끝(점선)으로(창 밖의 FO 까지 이어진 막대가 "이 종은 더 내려간다" 를 말해야 한다) · 표도 그림의 열을 따라간다. 슬라이드 바는 안 했다 — 서버 렌더라 바를 끌 때마다 다시 그려야 하고, JS 로 확대만 하면 창 밖 점을 빼는 규칙과 표가 어긋난다

속은 체크박스 여럿, 종은 숨기기(?hide=). show 로 하면 새 속을 더할 때 그 종들이 목록에 없어 전부 숨는다 — 기본이 보이는 것이려면 빠진 것이 "보임" 이어야 한다

슬라이드 하나의 종만 ?slide=<slug> — 그 슬라이드에서 사람이 적은 종명을 이명법 두 낱말로 맞춘다. 종명은 자유 입력이라 Chaetoceros spp.·명명자가 섞여 있다 — 못 맞춘 표기는 화면이 말한다("못 맞춘 표기: Chaetoceros spp."). 조용히 빠지면 그 종이 기준면에 없는 줄 안다

## 5. 원문 둘 — 출처 파일을 더하고, 웹 요약을 갈아 끼운다 (209·210)

### 5.1 Gersonde & Burckle 1990 — 둘째 출처 파일 (209)

14편 표(`diatom_datums_1.json`)에 행을 덧붙이지 않았다 — 그 표는 다른 사람이 만든 것이고 sha256 으로 판이 못 박혀 있다. 같은 모양의 Diadiction/datums/gersonde_burckle1990.json(출처 1 · 행 61 · 대 16)을 두고 parse_biodatums.py 가 SRC_JSONS 를 차례로 읽는다. seq·합침 검사는 파일 사이로 이어 가고 출처키가 겹치면 멈춘다. 대(zone)는 xlsx 시트가 아니라 JSON 의 zones 에 든다.

행은 Table 2 남극해 열(FO = 오래된 끝 · LO = 젊은 끝)에 Table 1 의 "other important datums" 를 더한 것이다. FAAD·LAAD 는 새 어휘를 안 만들고 FCO·LCO(LAAD) 에 넣고 note 에 원문 용어를 적었다 — 어휘를 늘리면 choices 가 바뀌어 마이그레이션이 생긴다. 시간척도는 Berggren et al. (1985) — 다른 열넷과 같은 축에 놓되 점의 시간척도가 다르다는 것을 화면이 말한다. Table 2 의 저위도·북태평양 열(Barron)은 이 논문의 자료가 아니라 안 옮겼다.

기준면 728 → 789 · 출처 14 → 15 · 대 43 → 59 · 이름 170 → 183
check_db 13번: 도감에 없는 기준종 63/143 → 57/155 · 없는 속 6/31 → 5/32 (Raphidodiscus 가 도판으로 들어왔다)

### 5.2 Winter & Iwai 2002 — supersedes (210)

사용자가 PDF 하나("DATA REPORT NEOGENE DIATOM.pdf")를 두고 "반입해줘" 라 했다. ODP Leg 178 의 세 시추지(1095·1096·1101)에서 규조 사건을 고지자기에 대비한 데이터 리포트 — Table T2·T4·T8. 이 논문은 이미 표에 있었다 — 열넷 표의 winter_iwai2002 28행, 전부 low(웹 요약 1회 · 원문 미대조 · "교정 연령으로 인용하지 말 것"). 원문이 왔으니 그 28행이 남으면 안 된다. 그런데 열넷 표는 안 고친다(5.1 의 규칙). 그래서 `supersedes` — 셋째 파일이 최상위에 "supersedes": ["winter_iwai2002"] 를 들면 파서가 앞선 파일들의 그 키를 빼고 이 파일의 것을 쓴다. 앞 파일에 그 키가 없으면 멈춘다 — 오타가 조용히 아무것도 안 빼는 것을 막는다.

웹 요약이 틀렸던 것. Hemidiscus karstenii 의 TC/BC 를 LO/FO 로 적었다(원문은 top/base common — LCO/FCO 다) · 시추지마다 다른 값을 하나로 뭉갰다(0.26–0.29 는 1096 의 0.26 과 1095 의 0.29 를 이은 것) · T. kolbei LO 1.85–2.4 는 이 논문의 관찰이 아니라 대의 연령 범위였다(원문: "not seen at any of the three sites"). 웹 요약을 원문으로 알고 쓰면 이렇게 된다 — 그래서 low 였고, 이제 low 행은 0 이다.

시추지가 다르면 다른 관찰이다 — 1095 의 FO T. vulnifica 3.27 과 1101 의 2.77 을 하나로 합칠 근거가 없다. 행이 시추지마다 따로이고 code 가 Site 1095 같은 것이며 Censarek 의 SSODZ/NSODZ 와 같은 규칙으로 variant 로 올라간다. 43행 = 1095 21 · 1096 13 · 1101 9. "—" 인 사건(관찰은 됐으나 연령을 못 매긴 것)은 뺐다. 원문 안에서 어긋나는 값 둘은 요약 쪽을 따르고 note 에 다른 쪽 값을 적었다. 대의 하한 정의 하나는 아래 대의 상한 정의와 어긋나는 오식이라 FO 로 적고 원문 표기를 괄호에 남겼다 — "원문을 안 고친다" 와 "틀린 것을 자료로 만들지 않는다" 사이에서 후자를 골랐고 흔적을 남겼다.

기준면 789 → 804 · 문헌 15 · 대 59 → 71 · low 28 → 0

## 6. AlgaeBase 재확인 85 이름 (208 저녁)

P28 §7 의 3번 답이 "반입 뒤 AlgaeBase 에서 전부 다시 확인한다 — 목록을 만들어 달라. 도판 논문에서 이미 확인한 종은 빼라" 였다. parse_biodatums.py --recheck 가 taxon_names.json 에 판정이 없는 이름을 낸다 → 85 이름. 낮에 넘긴 목록이 18:47 에 답으로 돌아왔다.

85행 전부 판정 — 그대로 유효 53 · AlgaeBase 도 "추가 조사 필요" 9 · 이명 8 · 없음 7 · 철자·조합 교정 5 · 비공식 3. 이번엔 filled.json 이 없고 마크다운 표뿐이라 parse_taxon_names.py 에 from_answered_md() 를 더했다 — 판정 문구를 읽는 규칙은 _verdict() 하나로 떼어 JSON 쪽과 같이 쓴다. 85행이 77 열쇠가 된다(비공식 셋은 열쇠가 없고, 변종·s.l. 다섯은 종으로 뭉뚱그려진다 — 같은 열쇠에 판정이 갈리면 파서가 멈춘다 · 실측 0).

정리 노트가 짚은 것을 손으로 잡았다 — Actinocyclus maccollumii 는 오연결 (HOLD) · Rouxia antarctica 는 AlgaeBase 가 종이 아니라 R. peragalloi 의 변종으로만 잡는다(판정은 synonym 그대로 · 계급은 원기재로 확인할 것) · Thalassiosira → Shionodiscus 재조합 넷은 종마다 판정 그대로(일괄 치환 없음).

그림에도 붙였다 — biodatum_chart() 가 _taxon_names_by_binomial() 을 한 번 물어 종마다 taxon 을 들고, 표의 이름 칸에 「이명」 칩(현재 통용명)과 「AlgaeBase 에 없다」 를 낸다. 도감에 있는 종은 카드 쪽 칩이 이미 있으니 도감에 없는 63종에서 이것이 유일한 자리다. taxon_names.json 2,031 → 2,108 — v0.30.0 이 이 파일을 처음 실었다.

## 7. 판 셋

| 판 | 날짜 | 마이그레이션 | 무엇 | 배포 뒤 반입 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.30.0 | 09-18 19:16 | `0045` | 기준면 층 — 두 표 · 반입기 · 카드 줄 · 범위 그림 · check_db 13번 (P28·208) | import_biodatums.py(14 · 728 · 43) · import_taxon_names.py(2,108) |
| v0.30.1 | 09-19 12:27 | 없음 | 웨델해 1990 도판·기준면 · 기·세·절·MIS 기둥 (209) | import_atlas.py(도감 19) · import_biodatums.py(15 · 789 · 59) |
| v0.31.0 | 09-20 16:11 | `0046` | Winter & Iwai 원문 · 창·속 여럿·종 숨기기·문헌 링크·슬라이드 연동 (210) | import_biodatums.py(15 · 804 · 71) |

둘 다 더하기만이라 파이프라인 이미지는 안 굽는다(schema_guard 가 그것을 시험 으로 박아 뒀다 — 19차 2절). 스키마와 화면을 한 판에 실었다 — 스키마만 나간 판은 화면에 아무것도 안 보여 "됐다" 를 확인할 길이 없다. 판 먼저, 반입 나중 — JSON 이 이미지에 실려 가므로 배포된 이미지가 그 파일을 들고 있어야 컨테이너 안에서 읽힌다.

시험 — test_biodatum.py 19(208) → 22(이명 칩) → 30(210 · 창·숨기기·슬라이드). 파서·반입·배치·MIS·화면·저장소 JSON 이 그대로 들어온다(15·804·71 · 겹침 41 · 13번 통과). 헤드리스 크로미움으로 두 테마·세 축(2·5·20 Ma) 캡처 — 콘솔 오류 0. 운영 사본 DB 에 0046 을 올리고 반입해 띠 클릭·종 체크박스·마지막 이름을 눌러 봤다.

## 8. 지금 서 있는 것

|  | 값 |
| --- | --- |
| 문헌 (기준면 출처) | 15 — 남극해 12 · 북서태평양·일본 3 |
| 기준면 | 804행 (FO·LO·FCO·LCO·LCO(LAAD)·AC1·AC2·AC+LCO) |
| 생층서대 | 71 (Warnock/Winter · SSODZ · NSODZ · NPD · Gersonde 1990 · Winter 2002) |
| 기준종 이름 · 표기 | 183 · 208 |
| 신뢰도 | high 702 · recite 92 · mid 10 · `low` 0 |
| 재인용 겹침 (기본 숨김) | 41 |
| 도감에 없는 기준종 · 속 | 57/155 · 5/32 (Alveus · Araniscus · Neobrunia · Proboscia · Shionodiscus) |
| 학명 판정 | 2,126 (기준면 85 이름 포함) |
| 원본 자리 | NAS Diadiction/datums/ — 열넷 표 3판 · 1990 · 2002 JSON · README |

수치는 09-20 19:20 백업 사본에서 셌다. 세 판의 반입은 각각 배포 뒤 끝냈고 check_db 13번이 통과한다.

## 9. 남은 것

자료

`--recheck` 로 나온 원문 확인 셋 — Rouxia antarctica 의 계급 · S. tetraoestruppii var.(var. 뒤가 비어 있다 · 합치지 않았다) · A. maccollumii 의 속. 등록부에 물을 것이 아니라 원기재를 봐야 한다

없는 속 다섯 — 멸종 속 반입이 끝나면 check_db 13번의 수가 줄어야 한다. 그 수로 그쪽 반입이 어디까지 왔는지 본다

`Upper`(후기 플라이스토세)는 절 이름이 없다 — ICS 가 아직 Upper 로 둔다. 그대로 냈다

주소가 없는 문헌 셋(Kato 2024 · Winter 2012 · Fujiwara 2008)은 링크가 없다. 쪽을 모르는 행 761 은 문헌 주소로만 간다

화면

오프라인 꾸러미 v1.3.0 (P28 §5) — 카드의 「기준면」 줄을 같은 규칙으로 낸다. 범위 그림은 서버 SVG 를 JS 로 옮겨야 하므로 첫 판에는 안 넣는다. 5차의 남극 셋 (도판 214 · 쪽 216)도 함께 실려야 한다

점이 같은 자리에 겹칠 때 옆으로 비키기 — 마우스 설명과 표로 대신한다

슬라이드 바 — 두 칸에 type=range 를 붙이는 정도로 된다. 서버 렌더와 창 규칙(점·표를 같이 거른다)에 맞는 모양이어야 한다

안 만드는 것 (P28 §4.4)

코어 화면의 깊이–연령 대비 — 코어에 연령 모델이 없다(P17 의 코어 자료는 깊이별 물성뿐). 사용자가 RS21·GC03 의 연령 모델을 넣는 날 다시 본다

기준면을 화면에서 고치는 UI — P24 와 같다. 원본은 NAS 표이고 고치려면 표를 고쳐 다시 반입한다